БИЗНЕС-ПЛАН

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

«СТРОИТЕЛЬСТВО ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

СКЛАДИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА

С АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНОЙ

КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИЕЙ

В Г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ»

Инициатор проекта: ООО «СТАРГАЗ»

Юридический адрес: 683023, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная, д. 72

Контактное лицо: Лихно Леонид Викторович (Генеральный директор)

Контакты: 8-914-026-37-77

Май 2022

БИЗНЕС-ПЛАН

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛОССАРИЙ	3

1.	РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА	5

2.	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНИЦИАТОРЕ ПРОЕКТА	9

3.	АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ	10

4.	ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА	16

4.1.	Местоположение Проекта	16

4.2.	Концепция Проекта	18

4.3.	Оборудование Проекта	19

4.4.	Влияние Проекта на окружающую среду	26

5.	ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН	30

5.1.	План-график реализации Проекта	30

5.2.	Организационная структура и ФОТ	31

6.	ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН	33

6.1.	Основные этапы инвестиционной стадии Проекта	33

6.2.	Бюджет инвестиционных расходов	33

6.2.1.	Капитальные затраты и амортизация	35

6.3.	Финансирование инвестиционных расходов	38

6.3.1.	Потребность и источники финансирования	38

7.	ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН	39

7.1.	Условия и допущения, принятые для расчета	39

7.2.	Исходные данные	41

7.2.1.	Налоговое окружение	41

7.2.2.	Макроэкономические индексы	44

7.2.3.	Номенклатура и цены на продукцию и услуги	45

7.2.4.	План производства продукции и предоставления услуг	45

7.2.5.	Выручка Проекта	48

7.2.6.	Калькуляция операционных затрат	49

7.2.7.	Собственный оборотный капитал (СОК)	56

7.3.	Прогнозный отчет о прибылях и убытках	59

7.4.	Прогнозный отчет о движении денежных средств	60

7.5.	Прогнозный баланс	61

7.6.	Бюджет налоговых платежей	62

8.	ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА	64

8.1.	Оценка экономической эффективности Проекта	64

8.2.	Уровень безубыточности	67

9.	АНАЛИЗ ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ	69

9.1.	Анализ чувствительности	69

9.2.	Оценка проектных рисков	70

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ	73

ДЛЯ ЗАМЕТОК	78

# ГЛОССАРИЙ

| Проект, Инвестиционный проект | Строительство имущественного комплекса складирования и хранения газомоторного топлива с автомобильной газонаполнительной компрессорной станцией в г. Петропавловске-Камчатском Камчатского края. |
| --- | --- |
| Бизнес-план | Бизнес-план «Строительство имущественного комплекса складирования и хранения газомоторного топлива с автомобильной газонаполнительной компрессорной станцией в г. Петропавловске-Камчатском Камчатского края». |
| Компания, Заявитель, Инициатор Проекта, Оператор Проекта | Общество с ограниченной ответственностью «СТАРГАЗ» (ООО «СТАРГАЗ») ИНН / КПП 4101183750 / 410101001 ОГРН 1184101001303 |
| Имущественный комплекс, Комплекс, Предприятие | Имущественный комплекс в составе мощностей для складирования и хранения газомоторного топлива (ГМТ) и автомобильной газонаполнительной компрессорной станцией (АГНКС), создаваемый в рамках рассматриваемого проекта. |
| АГНКС | Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция |
| БАГ / БХГ | Блок(и) аккумуляторов газа / Блок(и) хранения газа |
| ВРИ | Вид разрешенного использования (земли) |
| ГМТ | Газомоторное топливо |
| ГСМ | Горюче-смазочные материалы |
| ДТ | Дизельное топливо |
| ЗП | Заработная плата |
| ЗУ | Земельный (-е) участок (-ки) |
| Инвестиционная стадия | Период с начала реализации проекта до наступления момента, после которого доходы, генерируемые проектом, способны в полной мере финансировать операционные затраты, а также инвестиции в основной и оборотный капиталы |
| ИРД | Исходно-разрешительная документация |
| ИЦП | Индекс цен производителей |
| КПГ / CNG | Компримированный (сжатый) природный газ / Compressed Natural Gas |
| Л.с. | Лошадиные силы |
| МЭР РФ | Министерство экономического развития Российской Федерации |
| НДС | Налог на добавленную стоимость |
| НДФЛ | Налог на доходы физических лиц |
| НК РФ | Налоговый кодекс Российской Федерации |
| НМА | Нематериальные активы |
| Общая стоимость Проекта | Сумма инвестиций в основной и оборотный капиталы |
| ОПС | Обязательное пенсионное страхование |
| ОМС | Обязательное медицинское страхование |
| ОСС | Обязательное социальное страхование |
| ОС | Основные средства |
| ОСНО | Общая система налогообложения |
| ПГ | Природный газ |
| ППТО | Пункт переоборудования и технического обслуживания (транспортных средств) |
| ПСД | Проектно-сметная документация |
| СОК | Собственный оборотный капитал |
| СПГ / LNG | Сжиженный природный газ / Liquefied Natural Gas |
| СУГ / LPG | Сжиженные углеводородные (нефтяные) газы / Liquefied Petroleum Gas |
| С/с | Себестоимость (продукции/услуг) |
| ТС | Транспортные средства |
| ТУ | Технические условия к сетям инженерно-технического обеспечения |
| ФОТ | Фонд оплаты труда |
| ФСГС | Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации (Росстат) |
| Э/э | Электроэнергия |
| BEP | Break-even Point (точка безубыточности) |
| Capex | Капитальные затраты |
| CAPM | Capital Asset Pricing Model (Модель оценки капитальных активов) |
| CFADS | Cash Flow Available for Debt Service (Денежный поток для обслуживания долга) |
| DFCF | Discounted Free Cash Flow (Дисконтированный свободный денежный поток) |
| DPBP | Discounted Pay-Back Period (Дисконтированный период окупаемости) |
| DSCR | Debt Service Coverage Ratio |
| EBIT | Earnings Before Interest and Taxes |
| EBITDA | Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization |
| ECB | European Central Bank |
| FCFF | Free Cash Flow to the Firm (Свободный денежный поток на собственный капитал) |
| IRR | Internal Rate of Return (Внутренняя норма доходности) |
| LLCR | Loan Life Coverage Ratio (Коэффициент покрытия долга денежными потоками) |
| NPV | Net Present Value (Чистая приведенная стоимость) |
| OECD | Organization for Economic Co-operation and Development (Организация экономического сотрудничества и развития) |
| Opex | Операционные затраты |
| PBP | Pay-Back Period (Простой период окупаемости) |
| PI | Profitability Index (Индекс доходности инвестиций) |
| Sens | Sensitivity Analysis (Анализ чувствительности) |
| WACC | Weighted Average Cost of Capital (Средневзвешенная стоимость капитала) |

- РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Наименование проекта:

Строительство имущественного комплекса складирования и хранения газомоторного топлива с автомобильной газонаполнительной компрессорной станцией в г. Петропавловске-Камчатском Камчатского края.

Суть предполагаемого проекта:

Долгосрочный Инвестиционный проект предполагает строительство и эксплуатацию комплекса объектов (далее – Комплекс) для соответствующей подработки магистрального природного газа до соответствия нормам ГОСТ 27577-2000 «Газ природный топливный компримированный для двигателей внутреннего сгорания» (очистка, осушка, сжатие до 20-25 МПа), его складирования, хранения и реализации путем заправки автотранспортных средств (автомобилей, автобусов, коммунальной, складской и с/х техники, пр.), использующих в качестве топлива природный газ.

В состав основных объектов входят мощности для складирования и хранения компримированного (сжатого) природного газа (далее – КПГ), а также две модульные автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (далее – АГНКС) для реализации КПГ. Общие мощности для единовременного складирования и хранения КПГ в рамках Проекта составят 69,6 тыс. литров. Максимальное количество заправок автотранспорта составит до 450 штук в сутки.

Отраслевая направленность и расположение позволят обеспечить круглогодичную эксплуатацию создаваемого Комплекса путем предоставления услуг по хранению и реализации КПГ третьих лиц, а также реализации собственного газа.

График работы планируется круглосуточный (24 часа в сутки), 365 дней в году.

Строительство выполняется в одном варианте, без выделения очередей и пусковых комплексов.

Планируется получение проектом статуса «масштабного инвестиционного проекта».

Место реализации проекта:

Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, 16-й км Северо-Восточного шоссе.

В рамках Проекта планируется использование трёх земельных участков – 41:01:0010101:423, 41:01:0010101:419, 41:01:0010101:422 – общей площадью 10 145 м2, категория земель – «Земли населенных пунктов», ВРИ – «Земельные участки (территории) общего пользования».

Использование рассматриваемых земельных участков планируется на основании договора долгосрочной аренды.

Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, Елизовский район, 22-й километр автодороги Петропавловск-Камчатский – Елизово в кадастровом квартале 41:05:0101007

Задачи проекта:

Для реализации Проекта планируется выполнение следующих задач:

- Оформление в аренду земельных участков для размещения объектов Комплекса;

- Оформление ИРД, разработка и экспертиза ПСД;

- Получение ТУ на подключение к инженерным сетям;

- Подключение к инженерным сетям и строительство объектов Комплекса;

- Покупка, доставка и монтаж технологического оборудования (БАГ/БХГ, модульных АГНКС);

- Набор и обучение персонала;

- Ввод Комплекса в эксплуатацию;

- Достижение операционной окупаемости и выход на проектную мощность.

Инициатор проекта:

ОООО «СТАРГАЗ»

Юридический адрес: 683023, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная, д. 72

ИНН 4101183750

КПП 410101001

ОГРН 1184101001303

Дата регистрации: 30.03.2018

Основной вид деятельности: 46.71 – Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

Контактное лицо: Лихно Леонид Викторович (Генеральный директор)

Контакты: 8-914-026-37-77

Реализация проекта для ООО «СТАРГАЗ» – это выход на новый уровень развития, повышение эффективности деятельности с одновременным выполнением социальных и общественно значимых функций для эффективного социально-экономического развития Камчатского края.

Текущий статус проекта:

Рассматриваемый проект находится на предынвестиционной стадии.

Актуальность реализации проекта:

Сегодня транспорт, в первую очередь автомобильный, находится на этапе глобального перехода на альтернативные источники энергии: природный газ, электричество, водород. Если говорить о переходе с бензина и дизеля, газомоторное топливо (далее – ГМТ) представляет собой крайне перспективный вариант по совокупности факторов. Три из них – экологичность, повышенный ресурс метановых двигателей автотранспорта и большие запасы природного газа, которыми располагает РФ. При этом Россия поддерживает тренд по зеленому энергопереходу и снижению выбросов в атмосферу. Развитие газомоторного рынка – один из шагов в этом направлении, поэтому у газомоторного рынка в России огромные перспективы.

Сейчас государство реализует две программы развития внутреннего рынка ГМТ: «Развитие рынка газомоторного топлива» и «Развитие транспортного и специального машиностроения». Подразделение ПАО «Газпром» в рамках подпрограмм в 2019-2021 гг. получило 8,3 и 9,1 млрд руб., а в 2022-2024 гг. ожидает дополнительные 11 и 9,9 млрд руб. соответственно.

Срок реализации проекта:

10 лет, в том числе:

- Дата начала – октябрь 2022 г.

- Дата окончания – сентябрь 2032 г.

Срок реализации Проекта (период осуществления инвестиций и до ввода в эксплуатацию) составит 36 месяцев (по сентябрь 2025 года).

Срок инвестиционного периода составляет 38 месяцев, выход Проекта на операционную окупаемость планируется в декабре 2025 года.

Целевая группа получателей продукции и услуг в рамках проекта:

Автовладельцы-физические лица, пассажирские и грузовые транспортные компании, коммунальные службы, муниципальный транспорт на территории Камчатского края, а также юридические лица – собственники магистрального природного газа для его компримирования и реализации.

Общая стоимость проекта и источники финансирования:

Предполагаемый объем капитальных вложений, с НДС: 120,000 млн. руб.

Предполагаемый объем капитальных вложений, без НДС: 100,000 млн. руб.

| Капитальные вложения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с НДС | 600 | 73 358 | 30 117 | 15 925 | - | - | - | - | - | - | - |  | 120 000 |
| без НДС | 500 | 61 132 | 25 097 | 13 271 | - | - | - | - | - | - | - |  | 100 000 |

Полная стоимость реализации проекта (на период инвестиционной стадии): 126,288 млн. руб.

- в том числе за счет:

- собственных средств Инициатора Проекта – 125,239 млн. руб.

- доходов Проекта на инвестиционной стадии – 1,049 млн. руб.

| Потребность в финансировании и источники финансирования | тыс. руб. | % |
| --- | --- | --- |
| Финансируемые затраты | 126 288 | 100% |
| - Инвестиции в основной капитал (с НДС) | 120 000 | 95% |
| - Инвестиции в оборотный капитал | 6 288 | 5% |
| Источники финансирования | 126 288 | 100% |
| - Средства учредителей | 125 239 | 99% |
| - Доходы от проекта | 1 049 | 1% |

| ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал (с НДС) | 600 | 73 358 | 30 117 | 15 925 |  | 120 000 |
| Инвестиции в оборотный капитал | 0 | 1 | 1 | 6 287 |  | 6 288 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: | 600 | 73 359 | 30 117 | 22 212 |  | 126 288 |
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | ИТОГО |
| Собственные средства инициатора проекта | 600 | 73 359 | 30 117 | 21 163 |  | 125 239 |
| Доходы проекта на инвестиционной стадии | - | - | - | 1 049 |  | 1 049 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: | 600 | 73 359 | 30 117 | 22 212 |  | 126 288 |

Планируемые финансовые результаты реализации проекта:

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. | 24 184 |
| Ставка дисконтирования (r), % | 23,4% - 25,2% |
| Внутренняя норма доходности (IRR), % | 30,6% |
| Индекс прибыльности (PI) | 1,26 |
| Недисконтированный срок окупаемости (PBP), лет | 5,1 |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет | 7,5 |
| Налоговые и неналоговые поступления в бюджет бюджетной системы РФ в период 2022-2031 гг., тыс. руб. | 220 847 |
| Поступления во внебюджетные фонды в период 2022-2031 гг., тыс. руб. | 32 183 |

| Операционные показатели (за 2022-2031 гг.) | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Выручка проекта (без НДС) | тыс. руб. | 790 997 |
| Выручка проекта (с НДС) | тыс. руб. | 974 057 |
| Полная себестоимость продукции/услуг | тыс. руб. | 294 403 |
| Сальдо от операционной деятельности | тыс. руб. | 418 795 |
| Чистая прибыль (убыток) проекта | тыс. руб. | 364 479 |
| Чистая прибыль / Выручка, % | % | 46,1% |
| EBITDA | тыс. руб. | 493 758 |
| EBITDA / Выручка, % | % | 62,4% |
| EBIT | тыс. руб. | 455 598 |
| EBIT / Выручка, % | % | 57,6% |

| Персонал | Значение |
| --- | --- |
| Кол-во персонала по проекту, чел. | 10 |
| Объем инвестиций на 1 создаваемое рабочее место, тыс. руб. | 12 629 |
| Выручка (год.) на 1 создаваемое рабочее место, тыс. руб. | 9 492 |

Сопутствующие эффекты (социальные, экологические и иные) от реализации проекта:

- Создание 10 новых рабочих мест (из них 7 – обслуживающий рабочий персонал и 3 – АУП) с круглогодичной занятостью и с уровнем оплаты труда не ниже среднеотраслевого по Камчатскому краю;

- Количественное и качественное развитие инфраструктуры транспортно-логистического комплекса Камчатского края в соответствии с актуальной, долгосрочной федеральной повесткой развития страны;

- Повышение эффективности транспортно-логистического комплекса Камчатского края вследствие снижения затрат на топливо (минимизация тарифов на пассажирские перевозки, цен на товары повседневного спроса);

- Реализация экологической повестки в регионе в части создания условий для расширения использования автотранспорта на экологически чистых видах моторного топлива;

- Налоговые и неналоговые отчисления в консолидированный бюджет Камчатского края.

Переход России к низкоуглеродному сценарию развития экономики требует дальнейшего расширения производства ГМТ и улучшения инфраструктуры для доступа потребителей. Природный газ является наиболее экономичным, экологичным и безопасным топливом. Использование его в качестве топлива для транспорта сопровождается рядом эффектов, оказывающих благотворное влияние на общество в целом:

- Экономический эффект.

Стоимость природного газа в России позволяет снизить затраты на топливо до 60%, что приводит к повышению эффективности транспортно-логистического комплекса и укреплению конкурентоспособности российской продукции.

- Экологический эффект.

Применение метана в качестве топлива на транспорте позволяет улучшить качество городской среды и уровень жизни людей. Транспорт является одним из основных источников вредных выбросов в окружающую среду, на него приходится около 40% суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (в крупнейших городах – 80-90%) и около 10% выбросов парниковых газов.

- Социальный эффект.

Применение природного газа в отдельных сегментах транспортного сектора позволит решить ряд задач социального характера: сдерживание тарифов на муниципальные пассажирские перевозки, сдерживание цен на товары повседневного спроса, снижение затрат малоимущих семей на топливо за счет перехода на использование метана.

С учетом значительного вклада туристической отрасли (в частности, экологического и рекреационного туризма) в экономику региона, а также его определенной обособленности в рамках хозяйственного комплекса страны перечисленные эффекты представляются крайне необходимыми и для Камчатского края.

- ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНИЦИАТОРЕ ПРОЕКТА

Основные сведения об Инициаторе Проекта приводятся ниже:

- Информация об Инициаторе Проекта

| Полное наименование предприятия на русском язык | Общество с ограниченной ответственностью «СТАРГАЗ» |
| --- | --- |
| Сокращенное фирменное наименование предприятия на русском языке | ООО «СТАРГАЗ» |
| ОГРН | 1184101001303 |
| Дата регистрации | 30.03.2018 г. |
| Наименование регистрирующего органа | Управление Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Рыбаков, д 13а |
| ИНН / КПП | 4101183750 / 410101001 |
| Организационно-правовая форма предприятия | Общество с ограниченной ответственностью |
| Местонахождение (место государственной регистрации) – юридический адрес | 683023, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная, д. 72 |
| Фактический адрес | 683023, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная, д. 72 |
| Почтовый адрес | 683023, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная, д. 72 |
| Количество учредителей | 1 |
| В т. ч. физических лиц | 1 |
| Уставный капитал (рублей) | 10 000,00 |
| Учредители | Зинин Сергей Николаевич: 100% доли в уставном капитале (10 000,00 руб.) |
| Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица | Генеральный директор – Лихно Леонид Викторович, действующий на основании Устава. |
| Телефон / факс | 8-914-026-37-77 |
| E-mail | likhno.leon@yandex.ru |
| Сведения об основном виде деятельности | 46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
| Сведения о дополнительных видах деятельности | 35.21 Производство газа 42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки 43.12.3 Производство земляных работ 46.12 Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами 46.90 Торговля оптовая неспециализированная 47.30 Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах 47.78.6 Торговля розничная бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом в специализированных магазинах 47.78.9 Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |

- АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ

Рынок ГМТ является одним из самых быстрорастущих и перспективных в контексте общемировой энергетической трансформации. На сегодняшний день природный газ является наиболее экологичным моторным топливом, кроме того, он гораздо дешевле бензина. Объемы использования природного газа в качестве моторного топлива неуклонно увеличиваются.

Основные цифры развития российского рынка ГМТ показывают, что начальный этап формирования рынка ГМТ в стране успешно завершен. В российских регионах создана минимальная необходимая инфраструктура для дальнейшего развития отрасли, у местных властей и бизнеса, как правило, есть полное понимание преимуществ программы развития ГМТ и ее перспектив.

По словам экспертов, переход на ГМТ выгоден во многих аспектах. Подсчитано, например, что владельцы такого транспорта тратят денег на топливо примерно в 2,5-3 раза меньше, чем обладатели дизельных и бензиновых авто. А выбросы вредных веществ сокращаются до 10 раз. Согласно исследованиям, более активный переход общественного транспорта и коммунальной техники на ГМТ позволит сократить смертность населения России из-за загрязнения атмосферы, а экономические издержки могут сократиться на 152,3 млрд руб. ежегодно.

При этом развитие рынка ГМТ в России имеет высокую социальную значимость, являясь важной частью работы ПАО «Газпром» по газификации регионов. Более того, РФ, обладая огромными запасами природного газа, вполне способна стать мировым лидером по использованию этого вида топлива.

Ключевые показатели

За последние четыре года газомоторный парк в РФ увеличился более чем в 2,5 раза – с 93 тыс. автомобилей до 241,7 тыс., количество АГНКС – с 298 до более 734 шт., а продажи ГМТ выросли с 560 млн до 1,37 млрд м3 в год.

- Продажи природного газа в качестве ГМТ, 2016-2022П, млн м3

Источник: Группа Газпром, Министерство энергетики РФ

По мнению ведущих аналитиков, в 2022 г. продажи природного газа в качестве ГМТ могут вырасти до 1,53 млрд м3, а объем потребления природного газа в ближайшие годы увеличится более чем в 3 раза.

В структуре автопарка на ГМТ наибольшую долю (более 80%, 186,1 тыс. ед.) составляет легковой транспорт, а в качестве одного из наиболее перспективных направлений рассматривается расширение автопарка на ГМТ для государственных и муниципальных нужд (общественный транспорт, дорожно-коммунальная техника, пр.).

- Структура автопарка на ГМТ, 2020,тыс. ед. и %

Источник: Группа Газпром

Средняя цена КПГ в январе составляла 20,85 руб., СУГ (пропана) – 28,92 руб., Аи-92 и Аи-95 – 47 и 51,78 руб., а дизеля – 53,9 руб.

- Цены на ГМТ и традиционное моторное топливо в РФ, январь 2022 г., руб. с НДС (20%) за 1 литр

Источник: ООО «Газпром газомоторное топливо»

Основные игроки

Крупнейшим игроком рынка ГМТ в России является ООО «Газпром газомоторное топливо» – единый оператор рынка от ПАО «Газпром», созданный в 2012 г., в задачи которого входит не только развитие собственного бизнеса по реализации ГМТ, но сотрудничество с органами власти в части актуализации отраслевой нормативной базы, расширения мер государственной поддержки рынка, продвижения отраслевых интересов в федеральных и региональных органах власти.

Однако если в 2016 г. объемы реализации ГМТ Группой Газпром составили 480 млн м3 (86% общих продаж), то в 2021 г. уже 945 млн м3 (71%). По данным на 20.09.2021 г. 364 объекта газозаправочной инфраструктуры из общих 598 объектов принадлежали Группе Газпром.

Отрасль по регионам РФ

Основной вклад в региональное развитие рынка ГМТ вносят историческое развитие системы газоснабжения того или иного региона, а также позиция и прилагаемые усилия региональных властей по развитию рынка своего региона.

Согласно данным аналитики ООО «Газпром газомоторное топливо» 2020 г., в тройку регионов по продажам КПГ вошли Ростовская область, Краснодарский край и Татарстан. Далее следуют Ставропольский край, Свердловская область, Нижегородская область и Башкирия. Замыкают десятку Кемеровская область, Волгоградская область и Санкт-Петербург.

Оценка регионов в рамках исследования проводилась по семи ключевым показателям:

- Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива;

- Развитость газозаправочной инфраструктуры;

- Автопарк на природном газе (метане);

- Действующие региональные меры поддержки рынка;

- Динамика потребления ГМТ;

- Эффективность использования газозаправочной инфраструктуры;

- Исполнение индикаторов подпрограммы «Развитие рынка газомоторного топлива» государственной программы «Развитие энергетики».

Лидирование в рейтинге Ростовской области обусловлено следующими факторами:

- Регион, определенный ПАО «Газпром» для реализации пилотного проекта по ускоренному формированию газомоторного рынка;

- Сбалансированность и синхронность ввода новых объектов газозаправочной инфраструктуры и прироста газомоторного транспорта;

- Закупка транспорта на ГМТ для государственных и муниципальных нужд;

- Применение комплекса региональных мер поддержки инвесторов и потребителей:

- субсидирование строительства станций и переоборудования автомобилей;

- льготная арендная ставка на аренду земельных участков под АГНКС;

- Активная позиция региональных властей в переводе всех видов транспорта на ГМТ.

- Рейтинг регионов России по уровню развития рынка ГМТ

Источник: ООО «Газпром газомоторное топливо»

- Сравнительные индикаторы развития рынка ГМТ Ростовской области и Камчатского края

| № | Индикатор | Ед. изм. | Ростовская область | Камчатский край |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем потребления ГМТ в 2020 г. | млн м3 | 73,2 | 2,2 |
| 2 | Количество газозаправочных объектов | ед. | 33 | 1 |
| 3 | Количество автомобилей на ГМТ | ед. | 14 865 | 438 |
| 4 | Количество аккредитованных ППТО | ед. | 22 | 2 |
| 5 | Рост потребления за 2020 г. | млн м3 | + 13,0 | + 0,7 |
| 6 | Годовой объем продаж на одну станцию | млн м3 | 2,2 | 2,2 |
| 7 | Исполнение подпрограммы «Развитие рынка ГМТ» | % | 36% | 127% |
| - | Количество баллов | - | 87,5 | 35,8 |
| - | Место в рейтинге | - | 1 | 52 |
| - | Доля потребления ГМТ | % | 6,6% | 0,2% |

Источник: ООО «Газпром газомоторное топливо»

Часть регионов продолжают медлить в вопросах перехода на метан в качестве топлива, ссылаясь на недостаточность инфраструктуры, объемов потребления газа и т.д. Однако результаты исследования и представленная в рейтинге ООО «Газпром газомоторное топливо» аналитическая информация опровергает сомнения реальными примерами из практики регионов, имеющих разное географическое и экономическое положение.

- Сравнение мер региональной поддержки рынка ГМТ Ростовской области и Камчатского края

| № | Меры региональной поддержки | Ростовская область | Камчатский край |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Региональная программа развития рынка ГМТ | + | – |
| 2 | Предоставление земельных участков под АГНКС без проведения торгов | + | – |
| 3 | Субсидирование строительства АГНКС и переоборудования автотранспорта | + | – |
| 4 | Приоритетность газомоторного транспорта при проведении конкурсных процедур | + | + |
| 5 | Льгота по транспортному налогу для транспортных средств на ГМТ | + | + |
| 6 | Снижение налога на имущество организаций для газозаправочных станций | – | – |
| 7 | Социальная реклама природного газа как моторного топлива | + | – |
| 8 | Льготная арендная ставка на аренду земельных участков под АГНКС | + | – |
| 9 | Возмещение затрат на уплату лизинговых платежей на закупку газомоторной техники | + | – |
| 10 | Закупка транспорта на ГМТ для государственных и муниципальных нужд | + | – |

Источник: ООО «Газпром газомоторное топливо»

Проблемы отрасли

Сдерживающие факторы роста рынка ГМТ в России:

- Недостаточное развитие заправочной и сервисной инфраструктуры;

- Ограниченное количество газомоторной техники;

- Высокая стоимость переоборудования автотранспорта на традиционных видах топлива;

- Низкий уровень информированности общественности о преимуществах ГМТ.

Государственная поддержка отрасли

В 2019 г. были приняты меры государственной поддержки для развития рынка ГМТ. Одна из них – механизм субсидирования строительства объектов газозаправочной инфраструктуры. Ее цель – рост потребления природного газа в качестве моторного топлива, развитие газозаправочной инфраструктуры, а также увеличение парка техники на природном газе.

Государственное стимулирование развития отрасли согласно приложениям №28 и №29 программы «Развитие энергетики» предполагает в срок 2022-2024 гг. увеличение субсидий на строительство объектов газозаправочной инфраструктуры КПГ/СПГ и переоборудование техники с 8,3 млрд руб. до 11 млрд руб. Что, согласно ожидаемому эффекту, нарастит объем потребления природного газа в качестве моторного топлива в России до 2,72 млрд м3, а количество объектов реализации ГМТ – до 1 273 шт. В то время как субсидии производителям техники по подпрограмме «Развитие транспортного и специального машиностроения» в аналогичный период будут расширены с 9,1 млрд руб. до 9,9 млрд руб., что позволит пополнить парк техники на природном газе новыми транспортными средствами в количестве не менее 40 тыс. единиц.

Россия имеет все предпосылки для успешной реализации правительственной подпрограммы «Развитие рынка газомоторного топлива» – это и обширные запасы природного газа, и его низкая стоимость, и развитая сеть газопроводов. Переход на природный газ обоснован его большей экологичностью по сравнению с традиционными видами транспортных топлив. Так, в период 2016-2020 гг. за счет применения техники на ГМТ в России удалось снизить выбросы парниковых газов на 7,27 млн тонн, а загрязняющих веществ – на 119,21 тыс. тонн.

Активно продвигаемая в течение последних лет правительственная программа перевода транспортных средств на природный газ соответствует общемировым ESG-стратегиям и тренду декарбонизации. В то же время усиленный санкционный режим со стороны ряда западных стран позволит многократно ускорить развитие российского рынка ГМТ.

- ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

  - Местоположение Проекта

Проект реализуется на двух площадках. Первая площадка расположена на территории Елизовского муниципального района, 22-й километр автодороги Петропавловск-Камчатский – Елизово в кадастровом квартале 41:05:0101007. Вторая площадка для реализации Инвестиционного проекта расположена на территории г. Петропавловска-Камчатского, на 16-м км Северо-Восточного шоссе. Строительство запланированных объектов осуществляется на 3-х смежных земельных участках общей площадью 10 145 м2.

- Земельный участок 41:05:0101007:ЗУ1

- Площадь – 15 000 м2;

- Категория земель – Земли населенных пунктов;

- ВРИ – Земельные участки (территории) общего пользования;

- Земельный участок 41:01:0010101:423:

- Площадь – 1 480 м2;

- Категория земель – Земли населенных пунктов;

- ВРИ – Земельные участки (территории) общего пользования;

- Кадастровая стоимость – 29 984,80 руб.

- Земельный участок 41:01:0010101:419:

- Площадь – 4 940 м2;

- Категория земель – Земли населенных пунктов;

- ВРИ – Земельные участки (территории) общего пользования;

- Кадастровая стоимость – 52 907,40 руб.

- Земельный участок 41:01:0010101:422:

- Площадь – 3 725 м2;

- Категория земель – Земли населенных пунктов;

- ВРИ – Земельные участки (территории) общего пользования;

- Кадастровая стоимость – 46 450,75 руб.

Использование рассматриваемых земельных участков планируется на основании договора долгосрочной аренды.

- Расположение площадки Проекта

- Границы земельных участков Проекта

  - Концепция Проекта

В настоящее время использование продуктов, отличных от продуктов переработки нефти, для заправки автомобильного и другого транспорта быстро набирают популярность. На это есть причины: тренд на экологичность и сохранение природы, повышение цен на нефтепродукты и т.п. Поэтому процент транспорта, рассчитанного на работу с газом, в общем соотношении растет. В свою очередь для заправки транспорта газовым топливом необходимы определенные объекты, оснащенные соответствующим оборудованием, обеспечивающим эффективный и безопасный процесс работы с газовой средой.

Предлагаемый проект представляет собой долгосрочный инвестиционный проект и предполагает строительство и эксплуатацию комплекса объектов для соответствующей подработки магистрального природного газа до соответствия нормам ГОСТ 27577-2000 «Газ природный топливный компримированный для двигателей внутреннего сгорания» (очистка, осушка, сжатие до 20-25 МПа), его складирования, хранения и реализации путем заправки автотранспортных средств (автомобилей, автобусов, коммунальной, складской и с/х техники, пр.), использующих в качестве топлива природный газ.

В состав основных объектов Комплекса входят мощности для складирования и хранения КПГ, а также две модульные АГНКС для реализации КПГ. Общие мощности для единовременного складирования и хранения КПГ в рамках Проекта составят 69,6 тыс. литров, в том числе 4,8 тыс. литров в составе модульных АГНКС и 64,8 тыс. литров в виде отдельных блоков хранения газа (БХГ/БАГ). Максимальное количество заправок автотранспорта составит до 450 штук в сутки.

В рамках Проекта предусмотрен единовременный ввод объектов Комплекса в эксплуатацию, без выделения очередей и пусковых комплексов. Отраслевая направленность и расположение позволят обеспечить круглогодичную эксплуатацию создаваемого Комплекса. График работы планируется круглосуточный (24 часа в сутки), 365 дней в году.

Проектом предусмотрено предоставление следующих услуг:

- Услуги по производству, складированию и хранению КПГ третьих лиц;

- Услуги по реализации КПГ третьих лиц;

- Реализация собственного КПГ.

В качестве потребителей услуг в рамках Проекта рассматриваются автовладельцы – физические лица, пассажирские и грузовые транспортные компании, коммунальные службы, муниципальный транспорт на территории Камчатского края, а также юридические лица – собственники магистрального природного газа для его компримирования и реализации.

Цели Проекта:

- Развитие рынка газомоторного топлива на региональном уровне в соответствии с актуальной, долгосрочной федеральной повесткой развития страны.

- Качественное развитие инфраструктуры транспортно-логистического комплекса региона;

- Минимизация тарифов на пассажирские перевозки и цен на товары повседневного спроса как результат повышения общей эффективности транспортно-логистического комплекса региона вследствие снижения затрат на топливо;

- Реализация экологической повестки в регионе в части создания условий для расширения использования автотранспорта на экологически чистых видах моторного топлива.

Предприятием планируется получение статуса «масштабного инвестиционного проекта».

  - Оборудование Проекта

В зависимости от величины входного давления и от требуемой производительности автомобильные газонаполнительные компрессорные станции оборудуют компрессорами разной мощности (компрессорный блок).

Базовый комплект оборудования для АГНКС, помимо компрессорного блока, включает в себя:

- Блок входных кранов.

Предназначен для автоматического и ручного отключения оборудования АГНКС, очистки природного газа, поступающего на станцию, от механических примесей, сброса газа на свечу: при аварийном режиме, при повышении давление, при обслуживании (замене) технологического оборудования.

- Блок предварительной очистки природного газа.

Используется для осушки газа, сжатого до 25 МПа, до полного соответствия нормам ГОСТ 27577-2000 «Газ природный топливный компримированный для двигателей внутреннего сгорания». Является одной из составных ступеней в получении КПГ соответствующего качества.

- Блок оператора.

Помещение для обслуживания персонала, в котором находятся приборы системы контроля и управления технологическими процессами.

- Блок аккумуляторов газа (БАГ) / Блок хранения газа (БХГ).

Представляет собой металлическую раму, оборудованную системой заземления, внутри которой расположены секции газовых баллонов, разводка газопроводов, а также технологическое оборудование, обеспечивающее контроль параметров газа. Служит для сглаживания неравномерности потребления газа при заправке автотранспорта и создания запаса природного газа, сжатого до 25 МПа.

- Газораздаточные колонки.

Имеют модульную конструкцию и состоят из нижнего технологического (газового) и верхнего электронного блока. Между блоками имеется свободно вентилируемое пространство. В нижней части находятся взрывозащищенные компоненты. В верхней части, имеющей степень защиты от внешних воздействий не ниже IP54 и отделенной от нижней части для осуществления вентиляции, размещен блок электроники с жидкокристаллическим экраном. Предназначено для заправки КПГ баллонов топливной системы автотранспортных средств, передвижных автогазозаправщиков и кассетных сборок, измерения объема отпущенного газа, приведенного к стандартным условиям, и стоимости отпущенной дозы.

Складирование и хранение КПГ

Система складирования и хранения КПГ в рамках Проекта представляет собой блоки аккумуляторов газа (БАГ или блоки хранения газа, БХГ), представляющую собой систему баллонов высокого давления, объемом от 80 до 400 л каждый, установленных на несущей раме, оборудованную предохранительными клапанами, датчиками давления, манометрами и запорной арматурой.

БАГ является буферной емкостью, позволяющей заправлять несколько автомобилей без необходимости запуска компрессора непосредственно в момент начала заправки. Таким образом, минимизируется время заправки и увеличивается эффективность АГНКС.

Блок аккумуляторов состоит из отдельных секций (до трех) разного объема, работающих при условно разных давлениях. В составе БАГ используются баллоны 1-ого типа. Баллоны в БАГ могут располагаться как горизонтально, так и вертикально.

- Вертикальное и горизонтальное исполнение БАГ

Источник: ООО НПК «ШЕЛЬФ»

Выбор типа аккумулятора зависит от обстоятельств, но при нормальной работе всех систем АГНКС не имеет большого значения. Преимущества вертикально расположенных баллонов проявляется в случае технических проблем в работе узлов станции. Применение в качестве емкостей высокого давления двухгорловых баллонов в таких аккумуляторах позволяет производить слив конденсата с меньшими затратами, но увеличенное количество запорной арматуры и большая цена двухгорловых баллонов делает такие БАГ на 20% дороже.

В рамках Проекта планируется установка 6 секций по 3 линии БАГ модели «Shelf 36.100.1» (36 баллонов по 100 литров в каждой линии) общим объемом 64,8 тыс. литров.

Поставщик: ООО НПК «ШЕЛЬФ» (Ростовская область, г. Шахты).

Технические характеристики баллонов БАГ:

- Тип баллонов: стальные, тип 1.

- Давление газа рабочее: 25 МПа.

- Давление разрушения (min), 58,8 МПа.

- Рабочая температура среды: от –40 до +50°С.

- Вместимость баллона: 100 л.

- Рабочая среда: компримированный природный газ по ГОСТ 27577.

- Внешний вид 1 линии БАГ «Shelf 36.100.1» (36 баллонов по 100 л)

Источник: ООО НПК «ШЕЛЬФ»

Модульная АГНКС

В качестве технологического решения для реализации КПГ в форме заправки автотранспортных средств в рамках Проекта планируется использование АГНКС модульного типа, в которой все компоненты расположены в одном корпусе с габаритами 40-футового контейнера. Мобильные АГНКС выпускаются в состоянии максимальной заводской готовности.

Основные блоки и системы АГНКС:

- Компрессорная установка;

- Систему осушки природного газа;

- Панель приоритетов;

- Блок аккумуляторов газа (БАГ);

- Газосборник;

- Систему охлаждения;

- Шкаф управления компрессором;

- Газораздаточные колонки;

- Компоненты для безопасной эксплуатации (газоанализаторы, датчики пламени, система пожаротушения, пр.).

Поставщик: ООО НПК «ШЕЛЬФ» (Ростовская область, г. Шахты).

Модель компрессора: Shelf 4/0,3÷0,6-25/570÷1000/200/985

Количество АГНКС: 2 единицы.

Модульные АГНКС и все отдельные узлы, применяемые в рамках Проекта, сертифицированы в соответствии с техническим регламентом таможенного союза.

Состав модульной АГНКС:

- Компрессорная установка Shelf 4/0,3÷0,6-25/570÷1000/200/985 – 1 шт.

- Осушитель адсорбционный Shelf Dry 600 DN80 PN16 – 1 шт.

- Газосборник Shelf ГВ-2-1,56-2 – 1 шт.

- Блок аккумуляторов газа Shelf 24.100.2.24,5 – 1 шт.

- Панель приоритетов Shelf 2L – 1 шт.

- Шкаф управления «Shelf 230/280» – 1 шт.

- Аппарат воздушного охлаждения – 2 шт.

- Фильтр тонкой очистки Shelf Clean 200 DN80 PN16 – 1 шт.

- Колонка для отпуска сжатого природного газа (КПГ) – 2 шт.

- Внешний вид модульной АГНКС Shelf 4/0,3÷0,6-25/570÷1000/200/985

Источник: ООО НПК «ШЕЛЬФ»

- Внешний вид модульной АГНКС Shelf 4/0,3÷0,6-25/570÷1000/200/985

Источник: ООО НПК «ШЕЛЬФ»

- Чертеж модульной АГНКС Shelf 4/0,3÷0,6-25/570÷1000/200/985

Источник: ООО НПК «ШЕЛЬФ»

Технические характеристики компрессорной установки:

- Модель: Shelf 4/0,3÷0,6-25/570÷1000/200/985.

- Установка предназначена для компримирования природного газа по ГОСТ 27577.

- Тип компрессора: поршневой, W-образный, крейцкопфный.

- Рабочие параметры компрессорной установки:

- Давление всасывания: 0,3-0,6 МПа.

- Давление конечное: 25 МПа.

- Объемная производительность, приведенная к стандартным условиям: 570-1000 м3/час.

- Охлаждение масла: жидкостное.

- Охлаждение сжигаемого газа: жидкостное.

- Номинальная мощность привода компрессора не более 200 кВт.

- Номинальная частота вращения вала не более 985 об./мин.

- Давление масла в системе смазки избыточное 0,2-0,4 МПа.

Технические характеристики осушителя адсорбционного:

- Модель: Shelf Dry 600 DN80 PN16.

- Рабочее давление: 1,56 МПа.

- Расчетное давление: 1,56 МПа.

- Давление гидроиспытаний: 2,05 МПа.

- Внешний диаметр: 600 мм.

- Вместимость: 0,42 м3.

- Рабочая температура: от –45 до +50°С.

- Рабочая среда: природный газ по ГОСТ 5542.

Технические характеристики газосборника:

- Модель: Shelf ГВ-2-1,56-2.

- Рабочее давление: 1,56 МПа.

- Расчетное давление: 1,56 МПа.

- Давление гидроиспытаний: 2,05 МПа.

- Внешний диаметр: 1200 мм.

- Вместимость: 2,00 м3.

- Рабочая температура: от –40 до +50°С.

- Рабочая среда: природный газ по ГОСТ 5542.

Технические характеристики блока аккумуляторов газа:

- Модель: Shelf 24.100.2.24,5.

- Рабочее давление: 24,5 МПа.

- Рабочий диапазон температур: от –45 до +50°С.

- Рабочая среда: компримированный природный газ по ГОСТ 27577.

- Общий объем компенсатора: 2400 л.

- Объем по линиям:

- Линия высокого давления: 400 л.

- Линия низкого давления: 2000 л.

Технические характеристики фильтра тонкой очистки:

- Модель: Shelf Clean 200 DN80 PN16.

- Рабочее давление: 1,56 МПа.

- Расчетное давление: 1,56 МПа.

- Давление гидроиспытаний: 2,05 МПа.

- Внешний диаметр: 219 мм.

- Вместимость: 0,02 м3.

- Рабочая температура: от –45 до +50°С.

- Рабочая среда: природный газ по ГОСТ 5542.

  - Влияние Проекта на окружающую среду

Использование КПГ как моторного топлива

При сжигании 1000 л жидкого нефтяного моторного топлива в воздух вместе с отработавшими газами выбрасывается 180-300 кг оксида углерода, 20-40 кг углеводородов, 25-45 кг окислов азота. При использовании природного газа вместо нефтяного топлива выброс токсичных веществ в окружающую среду снижается приблизительно в 2-3 раза по оксиду углерода, по окислам азота – в 2 раза, по углеводородам – в 3 раза, по задымленности – в 9 раз, а образование сажи, свойственное дизельным двигателям, отсутствует.

При использовании КПГ выброс парниковых газов в атмосферу сокращается более чем на 25%. Вредность отработавших газов при работе метановых двигателей для здоровья человека ниже на 60%, чем при работе двигателей, работающих на нефтяном топливе.

Строительство объектов Комплекса

Строительная техника при работе оказывает воздействие на окружающую среду в виде загрязнения атмосферы отработавшими газами, пылью, а также являются источниками шума, вибрации и засорения прилегающей зоны выбросами.

Уровни загрязнения от строительных машин, механизмов и транспортных средств не должны превышать установленных предельно допустимых концентраций вредных веществ для атмосферного воздуха, воды по видам водопользования, почв, предельных уровней шумового воздействия для зданий и территорий различного хозяйственного назначения, а также санитарных нормативов и требований безопасности при производстве работ.

Параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств в части состава отработавших газов, шума, вибрации и др. воздействий на окружающую среду в процессе эксплуатации должны соответствовать установленным стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя, согласованным с санитарными органами.

Строительные машины и оборудование должны находиться на объекте только на протяжении периода производства соответствующих работ. Не допускается хранение на приобъектных площадках временного отвода неиспользуемых, списанных или подлежащих ремонту в стационарных условиях машин или их частей и агрегатов.

Эксплуатация объектов Комплекса

Влияние операционной деятельности Комплекса на окружающую среду выражается выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, образованием отходов производства и потребления, водопотребления и образования сточных вод.

Нормальный технологический режим

Образуемые твердые отходы: бытовые отходы жизнедеятельности сотрудников, мусор от уборки территории, отходы от уборки зеленых насаждений, отходы обтирочной ветоши, отработанные LED лампы, отходы изношенной спецодежды, отработанное моторное масло, шламо-газоконденсат, отработанный силикагель. Хозяйственно-бытовые отходы могут накапливаться на специально оборудованной площадке на территории Предприятия в течение 3-4 дней в специальных контейнерах и должны регулярно вывозиться специализированной организацией. Производственные отходы не образуются.

Жидкие отходы представлены хозяйственно-бытовыми сточными водами и стоками. Водопотребление Предприятия обусловлено расходами воды на хозяйственно-питьевые, производственные и поливные нужды. Образуемые стоки при функционировании объектов Комплекса будут сбрасываться в бетонированную выгребную яму, объем которого должен составлять не менее 5 м3.

Источником загрязнения атмосферы выступает сжатый газ, источником выделения которого являются газораздаточные колонки с пистолетами для заправки газовых баллонов автотранспорта. Колонки, соединенные между собой газопроводом, оснащаются свечами. Каждая заправочная колонка работает в режиме «подача – автомобиль», «автомобиль – свеча». После заполнения баллона перекрывается газовый клапан и трехходовый кран. Сжатый газ, находящийся в шланге заправочной колонки, выбрасывается в атмосферный воздух через свечу.

На объекте запланирована установка двух компрессоров, которые являются источниками выделения природного газа. В аварийных ситуациях (нарушение герметичности оборудования) или проведении ремонтных робот компрессоров возможно попадание природного газа в помещение корпуса. Помещение оборудуется датчиком газоанализатором. Аварийная вентиляция включается при загазованности воздуха 0,1%. Образуемые ингредиенты:

- Метан (4 класс опасности, 94,52%)

- Этан и этилен (3 класс опасности, 3,58%)

- Пропан и пропилен (3 класс опасности, 1,07%)

- Бутан (4 класс опасности, 0,61%)

- Пентан (4 класс опасности, 0,20%)

- Сера (3 класс опасности, 0,00%)

- Сероводород (2 класс опасности, 0,00%)

- Аэрозоль масла (0,01%).

Экологическая оценка степени воздействия на окружающую среду выбросов, сбросов и отходов показывает, что функционирование Комплекса в нормальном технологическом режиме не приведет к необратимым экологическим последствиям. Максимальные концентрации загрязняющих веществ не превысят нормируемых значений за границей Предприятия. Концентрация газов за пределами промышленной площадки Предприятия не изменится.

Аварийные ситуации и меры по их предотвращению

Наиболее вероятной аварийной ситуацией на Предприятии может стать разрыв газопровода. Причинами разгерметизации газопровода в процессе его эксплуатации могут быть «усталость» металла и коррозия, некачественное выполнение работ, стихийные бедствия.

Разрывы газопровода сопровождаются выбросами природного газа, что может привести к образованию взрывоопасной смеси с воздухом, которая взрывается от малейшей искры. Низший предел взрываемости природного газа при атмосферном давлении соответствует содержанию 4% газа в воздухе, высший предел взрываемости – 16% газа в воздухе. Уровень воздействия негативных последствий взрыва находится в прямой зависимости от перерабатываемого Комплексом объема газа. При аварии разрушительные действия взрыва распространяются в радиусе до 80-100 м.

Аварийные ситуации на проектируемом оборудовании могут возникнуть при разрыве трубопровода природного газа, от электрического тока (короткое замыкание в кабельных линиях или от перегрузок, короткого замыкания в оболочках электрических аппаратов), при разрыве трубопровода горячей воды и канализации.

Для предотвращения аварийных ситуаций предусмотрены следующие мероприятия: расстояние между силовыми шкафами и строительными конструкциями принимаются максимально допустимыми в соответствии со строительными и технологическими нормами; надежное заземление всех элементов электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением при нарушении изоляции; вся защитная аппаратура и кабели выбраны по допустимому нагреву и сверены по перегрузочной способности при токах короткого замыкания.

Анализ аварий заправочных станций показывает, что большинство из них является следствием несоблюдения требований производственных инструкций и неправильных действий персонала по время заправки.

При аварийных ситуациях и нарушениях технологического режима системой КИПиА производится автоматическое отключение компрессоров, подача и выход газа и сброс газа с Комплекса, оборудования и трубопроводов, через свечи рассеивания. При этом закрываются краны на входе и выходе газа; открываются краны сброса газа в атмосферу на входе АГНКС, на выходе из блока осушки, на выходе из технологических емкостей, на блоках емкостей управления, на блоке заправки; происходит остановка электродвигателей компрессоров и перестановка кранов согласно алгоритму остановки компрессоров со сбросом газа на свечу. Кроме того, по сигналу защиты предусмотрена возможность дистанционно аварийной остановки Предприятия.

В компрессорном отделении предусматривается автоматический контроль взрывоопасной концентрации газа при помощи датчиков-газоанализаторов с системой сигнализации. При достижении концентрации газа в воздухе 20% от нижнего предела взрываемости включается аварийная вытяжная вентиляция.

При достижении концентрации газа в воздухе 40% нижнего предела взрываемости автоматически отключается все оборудование Предприятия, закрывается кран на выходе из Предприятия, сбрасывается газ из технологического оборудования, кроме блоков аккумуляторов (хранения) газа (БАГ/БХГ).

В модуле подготовки газа предусматривается установка баллонов с инертным газом для продувки технологического оборудования и трубопроводов.

Сбросы жидкости в водоемы и на почву отсутствуют, технологические сбросы жидкости из компрессоров производятся в дренажную емкость, откуда периодически вывозятся автоцистернами специализированными организациями.

При обнаружении пожара немедленно прекращается подача топлива, локализуется горение отключением дутьевых вентиляторов и плотных закрытием газовых и воздушных шиберов, и включается местное пожаротушение.

Сейсмостойкость подземных сооружений и инженерных сетей канализации обеспечивается выбором класса прочности труб, использованием гибких стыковых соединений.

В соответствии с СанПиН на Предприятии предусмотрена система противопожарных трубопроводов, противопожарный бассейн (наружное пожаротушение). Внутреннее пожаротушение намечается из химических воздушно-пенных огнетушителей.

Таким образом, на Предприятии предусмотрены мероприятия, в полной мере предотвращающие возникновение аварийных ситуаций.

- ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

  - План-график реализации Проекта

Рассматриваемый проект находится на предынвестиционной стадии.

- Сроки строительства и капитального ремонта объектов в рамках Проекта

| Ввод новых объектов | Этапы строительства / подготовки |  | Ввод в действие (запуск) | Продолжительность строительства, мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начало | окончание |  |  |
| КОМПЛЕКС СКЛАДИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ГМТ С АГНКС | Октябрь 2022 | Октябрь 2025 | Октябрь 2025 | 36 |

- Сетевой график реализации Проекта

| Наименование этапа (работ) | 2022 | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ГОД | ГОД | ГОД | ГОД | ГОД | ГОД | ГОД |
| Оформление земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовительные работы и оформление ИРД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получение ТУ на подключение к инженерным сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и экспертиза ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключение к инженерным сетям и строительство объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покупка, доставка и монтаж технологического оборудования ООО НПК «ШЕЛЬФ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покупка, доставка и монтаж прочего оборудования (запорная арматура, пр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор и обучение персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод объектов в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход на операционную окупаемость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход на проектную мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Организационная структура и ФОТ

Потребность в персонале обусловлена особенностями технологического процесса и определяется в соответствии со штатным расписанием. Численность персонала в прогнозном периоде принималась в соответствии с потребностями процесса производства КПГ, реализации продукции и услуг, а также сроками реализации Проекта. Штат по обслуживанию Комплекса состоит из обслуживающего рабочего и управленческого персонала. Привлечение персонала запланировано из местного населения.

Статья «Оплата труда» включает основную и дополнительную заработную плату обслуживающего рабочего персонала. В эту статью также включаются премии за производственные результаты, надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессиональное мастерство и другие выплаты.

В расчетах производилась дополнительная индексация стартовых окладов на годовой темп роста номинальной зарплаты.

Статья «Отчисления на социальные нужды» включает обязательные отчисления по установленным законодательством нормам органам государственного социального страхования, пенсионного фонда и медицинского страхования. Дополнительно учитываются выплаты на обязательное страхование от НС и ПЗ обслуживающего рабочего персонала в размере 0,6% (5 класс, ОКВЭД 52.10.22) и 0,4% (3 класс, ОКВЭД 47.30). Все отчисления по данной статье учитываются с суммы, отраженной по статье «Оплата труда».

- Штатное расписание по Проекту

| Персонал | Должность / Штатная позиция | Численность | Дата начала | Начисленная заработная плата | Начисленная заработная плата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление | Начальник Комплекса | 1,0 | Август 2025 | 149 425 | 130 000 |
| Управление | Зам. начальника Комплекса по технологии и безопасности | 1,0 | Сентябрь 2025 | 137 931 | 120 000 |
| Управление | Главный бухгалтер | 1,0 | Сентябрь 2025 | 137 931 | 120 000 |
| Складирование и хранение КПГ | Обслуживающий рабочий персонал | 2,0 | Октябрь 2025 | 86 207 | 75 000 |
| АГНКС | Обслуживающий рабочий персонал | 5,0 | Октябрь 2025 | 97 701 | 85 000 |
| Итого / Средневзвешенное значение: | - - | 10,0 - | - - | - 108 621 | - 94 500 |

- Персонал Проекта и формы участия

| ФИО/вакансия | Роль в проекте (ключевой / не ключевой) | Форма участия (трудовой договор / договор ГПХ) |
| --- | --- | --- |
| Начальник Комплекса | Ключевой | Трудовой договор (круглогодичный характер трудоустройства) |
| Зам. начальника Комплекса по технологии и безопасности | Ключевой | Трудовой договор (круглогодичный характер трудоустройства) |
| Главный бухгалтер | Ключевой | Трудовой договор (круглогодичный характер трудоустройства) |
| Обслуживающий рабочий персонал | Ключевой | Трудовой договор (круглогодичный характер трудоустройства) |

- Численность персонала по Проекту (на конец периода), чел.

| Численность персонала, чел. | Должность / Штатная позиция | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление | Начальник ИКСХ ГМТ / АГНКС | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Управление | Зам. начальника по технологии и безопасности | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Управление | Гл. бухгалтер | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Складирование и хранение КПГ | Обслуживающий рабочий персонал | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| АГНКС | Обслуживающий рабочий персонал | - | - | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Итого: | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

- Фонд оплаты труда по Проекту, тыс. руб.

| ФОТ | Должность / Штатная позиция | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление | Начальник ИКСХ ГМТ / АГНКС | - | - | - | 915 | 2 348 | 2 504 | 2 664 | 2 826 | 2 991 | 3 157 |
| Управление | Зам. начальника по технологии и безопасности | - | - | - | 676 | 2 167 | 2 311 | 2 459 | 2 609 | 2 761 | 2 914 |
| Управление | Гл. бухгалтер | - | - | - | 676 | 2 167 | 2 311 | 2 459 | 2 609 | 2 761 | 2 914 |
| Складирование и хранение КПГ | Обслуживающий рабочий персонал | - | - | - | 633 | 2 709 | 2 889 | 3 073 | 3 261 | 3 451 | 3 643 |
| АГНКС | Обслуживающий рабочий персонал | - | - | - | 1 795 | 7 676 | 8 186 | 8 708 | 9 239 | 9 778 | 10 320 |
| Итого: | - | - | - | - | 4 694 | 17 067 | 18 202 | 19 363 | 20 544 | 21 741 | 22 948 |

- Страховые отчисления по Проекту, тыс. руб.

| Страховые отчисления | Должность / Штатная позиция | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление | Начальник ИКСХ ГМТ / АГНКС | - | - | - | 274 | 547 | 578 | 614 | 624 | 660 | 657 |
| Управление | Зам. начальника по технологии и безопасности | - | - | - | 203 | 527 | 562 | 573 | 602 | 609 | 643 |
| Управление | Гл. бухгалтер | - | - | - | 203 | 527 | 562 | 573 | 602 | 609 | 643 |
| Складирование и хранение КПГ | Обслуживающий рабочий персонал | - | - | - | 194 | 809 | 856 | 911 | 926 | 945 | 989 |
| АГНКС | Обслуживающий рабочий персонал | - | - | - | 546 | 2 259 | 2 308 | 2 368 | 2 490 | 2 537 | 2 653 |
| Итого: | - | - | - | - | 1 419 | 4 669 | 4 865 | 5 039 | 5 243 | 5 361 | 5 586 |

- ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

  - Основные этапы инвестиционной стадии Проекта

Проект реализуется поэтапно:

- Подготовительные работы:

- Оформление земельных участков;

- Оформление ИРД;

- Получение ТУ на подключение к инженерным сетям (природный газ, электричество, пр.);

- Создание материальной базы Проекта:

- Разработка ПСД;

- Проведение государственной экспертизы ПСД;

- Получение разрешения на строительство объектов;

- Подключение к инженерным сетям и строительство объектов Комплекса;

- Покупка, доставка и монтаж технологического оборудования ООО НПК «ШЕЛЬФ»;

- Покупка, доставка и монтаж прочего оборудования (запорная арматура, пр.);

- Благоустройство территории Комплекса;

- Ввод объектов Комплекса в эксплуатацию;

- Финансирование оборотного капитала до момента выхода на операционную окупаемость.

  - Бюджет инвестиционных расходов

Инвестиционный период – период с начала реализации проекта до наступления момента, после которого доходы, генерируемые проектом, способны в полной мере финансировать операционные затраты, а также инвестиции в основной и оборотный капиталы.

Срок инвестиционного периода Проекта составляет 38 месяцев (3 года 2 месяца) с даты начала Проекта (октябрь 2022 г.).

- Бюджет инвестиционных расходов по Проекту, тыс. руб.

| ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ | 4Q 2022 | 1Q 2023 | 2Q 2023 | 3Q 2023 | 4Q 2023 | 1Q 2024 | 2Q 2024 | 3Q 2024 | 4Q 2024 | 1Q 2025 | 2Q 2025 | 3Q 2025 | 4Q 2025 |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал (с НДС) | 600 | 2 400 | 1 800 | 50 292 | 18 867 | 8 517 | 5 808 | 8 588 | 7 204 | 250 | 7 155 | 8 520 | - |  | 120 000 |
| Инвестиции в оборотный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 199 | 5 088 |  | 6 288 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: | 600 | 2 400 | 1 800 | 50 292 | 18 867 | 8 517 | 5 808 | 8 588 | 7 204 | 250 | 7 155 | 9 719 | 5 088 |  | 126 288 |

| - Динамика и структура инвестиционных расходов по Проекту, тыс. руб. | - Структура инвестиционных расходов по Проекту, % |
| --- | --- |

    - Капитальные затраты и амортизация

Вложения в капитальные активы

- Инвестиции в основной капитал по Проекту, тыс. руб. с НДС

| Вложения в капитальные активы, тыс. руб. с НДС | Объект | Группа ОС | Ед. изм. | Кол-во | Цена 1 ед., руб. с НДС | Сумма, тыс. руб. с НДС | НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы и оформление ИРД | ##### КОМПЛЕКС | Прочее | - | 1 | 1 000 000 | 1 000 | 20% |
| Разработка и экспертиза ПСД | ##### КОМПЛЕКС | Здания и сооружения | - | 1 | 4 000 000 | 4 000 | 20% |
| Подключение к инженерным сетям и строительство объектов | ##### КОМПЛЕКС | Здания и сооружения | - | 1 | 25 000 000 | 25 000 | 20% |
| Покупка, доставка и монтаж систем хранения КПГ (БАГ/БХГ) | ##### КОМПЛЕКС | Оборудование | - | 1 | 29 500 000 | 29 500 | 20% |
| Покупка, доставка и монтаж модульных АГНКС | ##### КОМПЛЕКС | Оборудование | шт. | 2 | 27 000 000 | 54 000 | 20% |
| Прочее оборудование (запорная арматура и т.п.) | ##### КОМПЛЕКС | Оборудование | - | 1 | 4 500 000 | 4 500 | 20% |
| Прочие капитализируемые затраты | ##### КОМПЛЕКС | Прочее | - | 1 | 2 000 000 | 2 000 | 20% |
| Итого по проекту: | - | - |  | - | - | 120 000 | - |

- Прогноз инвестиций в основной капитал по Проекту (направления), тыс. руб.

| Вложения в капитальные активы, тыс. руб. с НДС | Сумма |  | 4Q 2022 | 1Q 2023 | 2Q 2023 | 3Q 2023 | 4Q 2023 | 1Q 2024 | 2Q 2024 | 3Q 2024 | 4Q 2024 | 1Q 2025 | 2Q 2025 | 3Q 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы и оформление ИРД | 1 000 |  | 600 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработка и экспертиза ПСД | 4 000 |  | - | 2 000 | 1 800 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подключение к инженерным сетям и строительство объектов | 25 000 |  | - | - | - | 4 000 | 2 000 | - | 4 583 | 6 875 | 2 292 | - | 2 100 | 3 150 |
| Покупка, доставка и монтаж систем хранения КПГ (БАГ/БХГ) | 29 500 |  | - | - | - | 16 225 | 5 900 | 2 950 | - | - | 1 475 | - | 1 475 | 1 475 |
| Покупка, доставка и монтаж модульных АГНКС | 54 000 |  | - | - | - | 29 700 | 10 800 | 5 400 | - | - | 2 700 | - | 2 700 | 2 700 |
| Прочее оборудование (запорная арматура и т.п.) | 4 500 |  | - | - | - | - | - | - | 975 | 1 463 | 488 | - | 630 | 945 |
| Прочие капитализируемые затраты | 2 000 |  | - | - | - | 167 | 167 | 167 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Итого по проекту: | 120 000 |  | 600 | 2 400 | 1 800 | 50 292 | 18 867 | 8 517 | 5 808 | 8 588 | 7 204 | 250 | 7 155 | 8 520 |
| Вложения в капитальные активы, тыс. руб. без НДС | Сумма |  | 4Q 2022 | 1Q 2023 | 2Q 2023 | 3Q 2023 | 4Q 2023 | 1Q 2024 | 2Q 2024 | 3Q 2024 | 4Q 2024 | 1Q 2025 | 2Q 2025 | 3Q 2025 |
| Подготовительные работы и оформление ИРД | 833 |  | 500 | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработка и экспертиза ПСД | 3 333 |  | - | 1 667 | 1 500 | 167 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подключение к инженерным сетям и строительство объектов | 20 833 |  | - | - | - | 3 333 | 1 667 | - | 3 819 | 5 729 | 1 910 | - | 1 750 | 2 625 |
| Покупка, доставка и монтаж систем хранения КПГ (БАГ/БХГ) | 24 583 |  | - | - | - | 13 521 | 4 917 | 2 458 | - | - | 1 229 | - | 1 229 | 1 229 |
| Покупка, доставка и монтаж модульных АГНКС | 45 000 |  | - | - | - | 24 750 | 9 000 | 4 500 | - | - | 2 250 | - | 2 250 | 2 250 |
| Прочее оборудование (запорная арматура и т.п.) | 3 750 |  | - | - | - | - | - | - | 813 | 1 219 | 406 | - | 525 | 788 |
| Прочие капитализируемые затраты | 1 667 |  | - | - | - | 139 | 139 | 139 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| Итого по проекту: | 100 000 |  | 500 | 2 000 | 1 500 | 41 910 | 15 722 | 7 097 | 4 840 | 7 156 | 6 003 | 208 | 5 963 | 7 100 |

- Прогноз инвестиций в основной капитал по Проекту (группы ОС), тыс. руб.

| Вложения в капитальные активы, тыс. руб. с НДС | Сумма |  | 4Q 2022 | 1Q 2023 | 2Q 2023 | 3Q 2023 | 4Q 2023 | 1Q 2024 | 2Q 2024 | 3Q 2024 | 4Q 2024 | 1Q 2025 | 2Q 2025 | 3Q 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земля | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НМА | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Здания и сооружения | 29 000 |  | - | 2 000 | 1 800 | 4 200 | 2 000 | - | 4 583 | 6 875 | 2 292 | - | 2 100 | 3 150 |
| Оборудование | 88 000 |  | - | - | - | 45 925 | 16 700 | 8 350 | 975 | 1 463 | 4 663 | - | 4 805 | 5 120 |
| Транспорт и спецтехника | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочее | 3 000 |  | 600 | 400 | - | 167 | 167 | 167 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Итого по проекту: | 120 000 |  | 600 | 2 400 | 1 800 | 50 292 | 18 867 | 8 517 | 5 808 | 8 588 | 7 204 | 250 | 7 155 | 8 520 |
| Вложения в капитальные активы, тыс. руб. без НДС | Сумма |  | 4Q 2022 | 1Q 2023 | 2Q 2023 | 3Q 2023 | 4Q 2023 | 1Q 2024 | 2Q 2024 | 3Q 2024 | 4Q 2024 | 1Q 2025 | 2Q 2025 | 3Q 2025 |
| Земля | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НМА | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Здания и сооружения | 24 167 |  | - | 1 667 | 1 500 | 3 500 | 1 667 | - | 3 819 | 5 729 | 1 910 | - | 1 750 | 2 625 |
| Оборудование | 73 333 |  | - | - | - | 38 271 | 13 917 | 6 958 | 813 | 1 219 | 3 885 | - | 4 004 | 4 267 |
| Транспорт и спецтехника | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочее | 2 500 |  | 500 | 333 | - | 139 | 139 | 139 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| Итого по проекту: | 100 000 |  | 500 | 2 000 | 1 500 | 41 910 | 15 722 | 7 097 | 4 840 | 7 156 | 6 003 | 208 | 5 963 | 7 100 |

Амортизация

В соответствии с НК РФ амортизационные отчисления уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль (принимаются в качестве расходов), но реального оттока денежных средств не вызывают. В связи с этим при расчете чистой прибыли и составлении Отчета о прибылях и убытках амортизационные отчисления принимаются в составе затрат, а затем, при прогнозе Денежного потока, прибавляются к чистой прибыли.

При расчете амортизации основных средств использовался линейный способ начисления амортизации.

При расчете амортизации предполагалось, что основные средства вводятся в середине периода. По окончании срока полезного использования оборудования начисление амортизации прекращается.

Расчет по планируемым капитальным вложениям проводился по нормам амортизации, рассчитанным исходя из сроков полезного использования, приведенным в Таблице 15, согласно Классификации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 (в ред. от 28.04.2018).

- Сроки полезного использования в месяцах

| Срок полезного использования | мес. |  | лет | % в год | Группа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земля | - |  | - | - | - |
| НМА | - |  | - | - | - |
| Здания и сооружения | 300 |  | 25,0 | 4,0% | 8 |
| Оборудование | 180 |  | 15,0 | 6,7% | 7 |
| Транспорт и спецтехника | - |  | - | - | - |
| Прочее | 120 |  | 10,0 | 10,0% | 5 |

- Прогноз амортизационных отчислений, тыс. руб.

| Группа ОС | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Здания и сооружения | - | - | - | 242 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 |
| Оборудование | - | - | - | 1 222 | 4 889 | 4 889 | 4 889 | 4 889 | 4 889 | 4 889 |
| Транспорт и спецтехника | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочее | - | - | - | 63 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Итого по проекту: | - | - | - | 1 526 | 6 106 | 6 106 | 6 106 | 6 106 | 6 106 | 6 106 |

  - Финансирование инвестиционных расходов

    - Потребность и источники финансирования

Финансирование Проекта предполагается за счет собственных средств Инициатора Проекта, а также доходов, генерируемых проектом на инвестиционной стадии.

- Финансирование инвестиционных расходов по Проекту, тыс. руб.

| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ | 4Q 2022 | 1Q 2023 | 2Q 2023 | 3Q 2023 | 4Q 2023 | 1Q 2024 | 2Q 2024 | 3Q 2024 | 4Q 2024 | 1Q 2025 | 2Q 2025 | 3Q 2025 | 4Q 2025 |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства учредителей | 600 | 2 400 | 1 800 | 50 292 | 18 867 | 8 517 | 5 808 | 8 588 | 7 204 | 250 | 7 155 | 9 278 | 4 480 |  | 125 239 |
| Доходы проекта на инвестиционной стадии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 441 | 609 |  | 1 049 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: | 600 | 2 400 | 1 800 | 50 292 | 18 867 | 8 517 | 5 808 | 8 588 | 7 204 | 250 | 7 155 | 9 719 | 5 088 |  | 126 288 |

| - Структура финансирования инвестиционных расходов по Проекту, % |  |
| --- | --- |

- ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

  - Условия и допущения, принятые для расчета

- Параметры основных допущений по Проекту

| Период прогнозирования | Срок реализации проекта составляет 10 лет: с октября 2022 по сентябрь 2032. Показатели эффективности рассчитываются с учетом прогнозного периода. Интервал прогнозирования: 1 месяц. В Финансовой модели приводятся месячные значения денежных потоков и агрегированные значения по кварталам и годам. В Бизнес-плане приводятся квартальные и годовые значения денежных потоков. Расчет показателей эффективности Проекта проводился на основании годовых значений денежного потока. |
| --- | --- |
| Денежные потоки | В номинальном / реальном выражении В зависимости от учета инфляции различают: - номинальный денежный поток; - реальный денежный поток. Если прогнозировался номинальный денежный поток, то применяемая ставка дисконтирования должна быть рассчитана в номинальном выражении (с учетом инфляции), если прогнозировался реальный денежный поток, то ставка дисконтирования должна быть рассчитана в реальном выражении (без учета инфляции). Прогноз денежного потока Проекта осуществлялся в номинальном выражении. На собственный / инвестированный капитал Денежный поток может быть построен: - на собственный капитал; - на инвестированный капитал. При расчете денежного потока на инвестированный капитал в качестве ставки дисконтирования используется средневзвешенная стоимость капитала (WACC). При расчете денежного потока на собственный капитал в качестве ставки дисконтирования используется модель ценообразования на капитальные активы (CAPM). В рамках бизнес-плана осуществлялось прогнозирование денежных потоков на инвестированный и на собственный капитал. Для расчета показателей эффективности проекта осуществлялось прогнозирование денежных потоков на инвестированный капитал. Для расчета привлечения/погашения кредитов осуществлялось прогнозирование денежных потоков на собственный капитал. Валюта денежного потока Денежный поток может быть построен в любой валюте, применяемая ставка дисконтирования должна быть рассчитана в той же валюте, что и денежный поток. Прогноз денежного потока Проекта осуществлялся в рублевом выражении. |
| Непрерывность деятельности | Прогноз строился с учетом допущения, что Инициатор Проекта будет продолжать операционную деятельность в будущем по своей специализации. Прогноз не учитывает возможности изменения специализации или технологии, а также прекращения деятельности в какой-либо период после реализации Проекта. |
| Источники и условия финансирования | Источники финансирования Проекта (на период октябрь 2022 г. – ноябрь 2025 г.): - Собственные средства Инициатора Проекта; - Доходы Проекта на инвестиционной стадии. Базовый вариант финансирования проекта: - Собственные средства Инициатора Проекта: финансирование инвестиций в основной и оборотный капиталы в размере 125,239 млн. руб. или 99,2% от общей стоимости Проекта; - Доходы Проекта на инвестиционной стадии: финансирование инвестиций в оборотный капитал в размере 1,049 млн. руб. или 0,8% от общей стоимости Проекта. |
| Последовательность финансового планирования | Прогноз макроэкономических индексов. Прогноз натуральных показателей производства продукции и оказания услуг. Прогноз выручки. Прогноз операционных затрат. Прогноз капитальных вложений. Прогноз амортизационных отчислений. Прогноз налогов и страховых отчислений. Прогноз собственного оборотного капитала. Прогнозный отчет о прибылях и убытках. Прогнозный отчет о движении денежных средств. Прогнозный баланс. Расчет потребности в финансировании. Расчет показателей экономической эффективности. Расчет показателей бюджетной эффективности. Анализ безубыточности. Анализ чувствительности. |

  - Исходные данные

    - Налоговое окружение

Принятые в расчете налоговые допущения предполагают применение общей системы налогообложения.

- Налогообложение и страховые взносы Проекта

| Налог | Ставка | Бюджет | Период уплаты | База |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НДС | 20% | Федеральный бюджет | Квартал | Выручка |
| Налог на прибыль | 20% | Ставка 3% в федеральный бюджет и ставка 17% – в региональный бюджет на период до 2024 года включительно. Далее – ставка 2% в федеральный бюджет, ставка 18% – в региональный бюджет. | Квартал | Прибыль до налогообложения |
| Налог на имущество | 2,2% | Региональный бюджет | Год | Среднегодовая остаточная стоимость налогооблагаемого имущества |
| НДФЛ | 13% | Региональный бюджет (85%) Местный бюджет (15%) | Год | Фонд ЗП |
| Страховые взносы | 30% | ПФ (22%, базовая ставка), ФОМС (5,1%, базовая ставка), ФСС (2,9%, базовая ставка) | Год | Фонд ЗП |
| Страхование от НС и ПЗ | 0,6% 5 класс | ФСС | Год | Фонд ЗП персонала, обслуживающего БАГ/БХГ |
| Страхование от НС и ПЗ | 0,4% 3 класс | ФСС | Год | Фонд ЗП персонала, обслуживающего АГНКС |

Налог на добавленную стоимость (НДС)

Объектом налогообложения по налогу на добавленную стоимость признаются операции, связанные с реализацией (передачей) товаров (выполнением работ, оказанием услуг), в том числе для собственных нужд, выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления и ввоз товаров на таможенную территорию РФ.

Налоговая база определяется исходя из всех доходов налогоплательщика, связанных с расчетами по оплате указанных товаров (работ, услуг) и полученных в денежной и (или) натуральной форме.

Ставки налога на добавленную стоимость: 0% (перечень приведен в статье 164, пункт 1), 10% (перечень приведен в статье 164, пункт 2), все остальные случаи – 20%.

Налоговым периодом по налогу установлен квартал. Уплата налога производится по итогам каждого налогового периода исходя из фактической реализации (передачи) товаров (выполнения работ, оказания услуг) за истекший налоговый период равными долями не позднее 20-го числа каждого из трех месяцев, следующего за истекшим налоговым периодом.

Налогоплательщик имеет право на налоговый вычет с сумм налога, предъявленных ему при приобретении товаров (выполнении работ, оказании услуг) или уплаченных им при ввозе товаров на таможенную территорию РФ. Вычеты сумм налога по основным средствам производятся в полном объеме после принятия этих основных средств на учет.

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, уменьшается на сумму налоговых вычетов и увеличивается на суммы восстановленного налога.

Если по итогам налогового периода сумма налоговых вычетов превышает общую сумму налога, исчисленную по операциям, признаваемым объектом налогообложения, полученная разница подлежит возмещению (возврату, зачету) налогоплательщику. После проведения камеральной проверки налоговый орган в течение 7 дней принимает решение о возмещении или отказе в возмещении суммы налога, заявленной к возмещению. В случае положительного решения налоговый орган направляет в территориальный орган Федерального казначейства поручение о возврате налогоплательщику суммы налога. Территориальный орган Федерального казначейств в течение пяти дней со дня получения указанного поручения осуществляет возврат налогоплательщику суммы налога.

Налог на прибыль

Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признаются полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, которые определяются в соответствии с данными налогового учета.

Ставка налога на прибыль организаций составляет 20%.

Налоговым периодом по налогу на прибыль признается календарный год, а отчетными периодами – первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. По итогам каждого отчетного периода исчисляется сумма авансового платежа, который уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговой декларации. Уплаченные авансовые платежи засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.

Налог на имущество

Объектом налогообложения по налогу на имущество признается движимое и недвижимое имущество (включая имущество, переданное во временное владение, пользование, распоряжение или доверительное управление, внесенное в совместную деятельность), учитываемое на балансе организации в качестве объектов основных средств.

Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества, которое учитывается по остаточной стоимости, сформированной в соответствии с данными учетной политики организации.

Ставка налога на имущество составляет 2,2%.

Налоговым периодом по налогу на имущество признается календарный год, а отчетными периодами – первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. По итогам отчетного периода исчисляется сумма авансового платежа, который уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговой декларации. Уплаченные авансовые платежи засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.

Налог на доходы физических лиц

Объектом налогообложения признается доход, полученный налогоплательщиками.

При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со статьей 212 НК РФ.

Налоговым периодом признается календарный год.

Налоговая ставка устанавливается в следующих размерах (ст. 224 НК РФ):

- 13% – если сумма налоговых баз за налоговый период равна или меньше 5 000 000 руб.

- 650 000 руб. и 15% от суммы налоговых баз, превышающей 5 000 000 руб., – если сумма налоговых баз за налоговый период составляет более 5 000 000 руб.

Сумма налога при определении налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 НК РФ исчисляется как соответствующая указанной налоговой ставке процентная доля налоговой базы.

Страховые взносы

Объект обложения страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.

- Страховые тарифы

| Страховые взносы | - | ОСН | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПС | Базовый тариф | 22,0% | 30,0% |
| ОСС | Базовый тариф | 2,9% |  |
| ОМС | Базовый тариф | 5,1% |  |
| ОПС | Сверх предельной базы | 10,0% | 15,1% |
| ОСС | Сверх предельной базы | 0,0% |  |
| ОМС | Сверх предельной базы | 5,1% |  |

С 1 января 2022 года максимальный размер общей суммы дохода сотрудника, с которой нужно в полном объеме перечислять взносы в ПФР, составляет 1 565 000 рублей, максимальная база по временной нетрудоспособности или материнства – 1 032 000 рублей.

Налоговым периодом по уплате страховых взносов признается календарный год, а отчетными периодами – первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.

В течение налогового (отчетного) периода по итогам каждого календарного месяца производится исчисление ежемесячных авансовых платежей, исходя из величины выплат и иных вознаграждений, начисленных с начала налогового периода до окончания соответствующего календарного месяца, и страховых тарифов. Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащая уплате, определяется с учетом ранее уплаченных сумм ежемесячных авансовых платежей.

Дополнительно Предприятие будет перечислять в ФСС взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,6% от суммарного фонда заработной платы персонала, обслуживающего БАГ/БХГ (V класс профессионального риска), и 0,4% от суммарного фонда заработной платы персонала, обслуживающего АГНКС (III класс профессионального риска).

    - Макроэкономические индексы

- Макроэкономические индексы

| Макроэкономические индексы | Источник | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инфляция в РФ (1) | МЭР | 3,4% | 6,0% | 20,0% | 15,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% |
| Инфляция в еврозоне (2) | ECB | 0,3% | 2,3% | 6,0% | 2,4% | 1,9% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% |
| Инфляция в США (3) | OECD | 1,2% | 4,6% | 4,8% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
| Темпы роста курса USD (9) | - | 11,1% | 2,3% | -2,0% | 0,8% | 1,2% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% |
| Темпы роста курса EUR (10) | - | 13,2% | 6,3% | -0,3% | 1,8% | 2,2% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
| Индекс-дефлятор_Строительство (1) | МЭР | 3,8% | 5,1% | 4,3% | 4,2% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% |
| Номинальная заработная плата (4) | МЭР | 7,3% | 9,3% | 6,9% | 6,5% | 7,2% | 7,2% | 6,9% | 6,7% | 6,4% | 6,1% | 5,8% | 5,6% | 5,3% |
| Электроэнергия (5) | МЭР | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
| Природный газ (6) | МЭР | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
| Водоснабжение, водоотведение (7) | МЭР | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |
| Теплоэнергия (8) | МЭР | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |
| ГСМ (11) | ФСГС | 4,3% | 5,7% | 5,7% | 5,6% | 5,5% | 5,5% | 5,4% | 5,4% | 5,3% | 5,2% | 5,2% | 5,1% | 5,1% |
| ГМТ (11) | ФСГС | 6,1% | 17,7% | 11,3% | 10,8% | 10,2% | 9,6% | 9,0% | 8,5% | 7,9% | 7,3% | 6,7% | 6,2% | 5,6% |
|  | Отчет | Отчет | Оценка | Прогноз | Прогноз | Прогноз | Прогноз | Прогноз | Прогноз | Прогноз | Прогноз | Прогноз | Прогноз | Прогноз |
| Вспомогательные данные для расчетов (Макроиндексы / Цены) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Номинальная начисленная среднемесячная ЗП на 1 работника, руб. (4) | 47 867 | 51 352 | 56 126 | 59 976 | 63 883 | 68 085 | 72 989 | 78 045 | 83 236 | 88 544 | 93 946 | 99 419 | 104 938 | 110 474 |
| Курс USD, руб. (9) | 64,73 | 71,94 | 73,59 | 72,12 | 72,72 | 73,56 | 75,35 | 77,19 | 79,07 | 81,00 | 82,98 | 85,00 | 87,08 | 89,20 |
| Курс EUR, USD (10) | 1,12 | 1,14 | 1,18 | 1,21 | 1,22 | 1,23 | 1,23 | 1,22 | 1,22 | 1,21 | 1,21 | 1,20 | 1,20 | 1,19 |
| Курс EUR, руб. (10) | 72,46 | 82,04 | 87,19 | 86,94 | 88,55 | 90,54 | 92,38 | 94,27 | 96,19 | 98,15 | 100,15 | 102,19 | 104,28 | 106,41 |
| Бензин автомобильный марки АИ-92 (Камчатский край), руб. с НДС/л (11) | 48,98 | 51,14 | 54,19 | 57,25 | 60,46 | 63,80 | 67,30 | 70,94 | 74,75 | 78,71 | 82,83 | 87,12 | 91,58 | 96,21 |
| ДТ (Камчатский край), руб. с НДС/л (11) | 55,07 | 57,33 | 60,47 | 63,89 | 67,46 | 71,20 | 75,10 | 79,17 | 83,41 | 87,83 | 92,43 | 97,22 | 102,20 | 107,37 |
| ГМТ (Камчатский край), руб. с НДС/л (11) | 25,40 | 26,96 | 31,73 | 33,52 | 35,40 | 37,36 | 39,40 | 41,54 | 43,76 | 46,08 | 48,49 | 51,01 | 53,62 | 56,33 |

Источник: МЭР РФ, ФСГС РФ, European Central Bank (ECB), Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

Комментарии к источникам информации:

- - 1) До 2024 г. вкл. - Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (базовый вариант). 2) Далее - темп роста за 2024 год.

- - European Central Bank (2Q 2022, Survey of Professional Forecasters) - https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/survey_of_professional_forecasters/html/ecb.spf2022q2~1182c59cb8.en.html

- - OECD US Inflation Forecast - https://data.oecd.org/price/inflation-forecast.htm

- - 1) До 2024 г. вкл. - Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (базовый вариант). 2) Далее - постепенное снижение темпов роста до уровня инфляции в РФ.

- - 1) До 2024 г. вкл. - Прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2024 года (индексация тарифов сетевых компаний для всех категорий потребителей, искл. населения). 2) Далее - показатель за 2024 год.

- - 1) До 2024 г. вкл. - Прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2024 года (индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, искл. население). 2) Далее - показатель за 2024 год.

- - 1) До 2024 г. вкл. - Прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2024 года (тарифы для всех категорий потребителей). 2) Далее - показатель за 2024 год.

- - 1) До 2024 г. вкл. - Прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2024 года (тарифы для всех категорий потребителей). 2) Далее - показатель за 2024 год.

- - 1) До 2024 г. вкл. - Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (базовый вариант). 2) Далее - прогноз по темпам инфляции в РФ и США.

- - 1) До 2024 г. вкл. - Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (базовый вариант). 2) Далее - прогноз по темпам инфляции в США и еврозоне.

- - 1) До 2021 г. вкл. – Фактические темпы роста потребительских (розничных) цен в Камчатском крае (Источник: Росстат). 2) 2022 г. - средний темп роста за период 2020-2021 гг. с постепенным снижением темпов до уровня инфляции в РФ.

    - Номенклатура и цены на продукцию и услуги

- Цены на продукцию и услуги (на дату начала Проекта)

| Наименование | Группа | Ед. измерения | с НДС | без НДС | НДС, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Складирование и хранение КПГ | Услуги | RUB / л / сут. | 3,50 | 2,92 | 20% |
| Услуги по реализация КПГ стороннего | Услуги | RUB / л | 1,50 | 1,25 | 20% |
| Реализация КПГ собственного | Продукция | RUB / л | 25,00 | 20,83 | 20% |

Цены на услуги складирования и хранения КПГ в прогнозном периоде индексировались на прогнозный темп инфляции в РФ согласно прогнозу МЭР РФ, цены на услуги по реализации КПГ и цены на собственный реализуемый КПГ – на прогнозный темп роста потребительских (розничных) цен на ГМТ в Камчатском крае.

    - План производства продукции и предоставления услуг

План производства продукции и предоставления услуг базируется на следующих факторах:

- Сроках ввода объектов Комплекса в эксплуатацию;

- Прогнозной динамике спроса на продукцию и услуги;

- Структуре собственности на реализуемую продукцию (КПГ);

- Уровня мощностей по складированию и хранению продукции (КПГ).

- Сроки ввода объектов в эксплуатацию

Ввод объектов Комплекса в эксплуатацию планируется в октябре 2025 г.

- Динамика спроса на продукцию и услуги Проекта

В рамках Проекта предполагается постепенная загрузка мощностей по складированию и хранению, а также розничной реализации КПГ после запуска объектов.

- Среднемесячная прогнозная загрузка объектов, % от макс. (100%)

| Динамика загрузки объекта, % от макс. (100%) | Складирование и хранение КПГ | АГНКС |
| --- | --- | --- |
| 2022 | 0,0% | 0,0% |
| 2023 | 0,0% | 0,0% |
| 2024 | 0,0% | 0,0% |
| 2025 | 50,0% | 10,0% |
| 2026 | 100,0% | 75,0% |
| 2027 | 100,0% | 100,0% |
| 2028 | 100,0% | 100,0% |
| 2029 | 100,0% | 100,0% |
| 2030 | 100,0% | 100,0% |
| 2031 | 100,0% | 100,0% |
| 2032 | 100,0% | 100,0% |

Среднее расчетное количество заправок автотранспорта на АГНКС прогнозируется на уровне 3 ед. в час, или 0,75 ед. транспорта в час на 1 раздаточную колонку (2 колонки в 1 модуле АГНКС). Средний объем одной заправки автотранспорта составит 240 литров КПГ (60 м3 природного газа).

Суточный объем предоставления услуг по складированию и хранению КПГ третьих лиц рассчитывается с учетом объемов реализации собственного КПГ и КПГ третьих лиц, а также свободных мощностей для хранения газа за период.

- Структура собственности на реализуемую продукцию

В структуре реализации 50% продукции составляет КПГ третьих лиц, 50% – КПГ собственного.

- Мощности по складированию и хранению продукции

Общие мощности для единовременного складирования и хранения КПГ в рамках Проекта составят 69 600 литров, в том числе:

- 4 800 литров в составе 2-х АГНКС модульного типа (по 1 линии БАГ модели «Shelf 24.100.1», 24 баллонов по 100 литров в каждой линии);

- 64 800 литров в виде отдельных блоков хранения газа (БХГ/БАГ) (6 секций по 3 линии БАГ модели «Shelf 36.100.1», 36 баллонов по 100 литров в каждой линии).

Прогнозный план производства и реализации продукции и предоставления услуг представлен далее в Таблице 24.

- Прогнозный план производства и реализации продукции и предоставления услуг в рамках Проекта

| Складирование и хранение КПГ | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суточный объем КПГ стороннего для складирования и хранения | тыс. л | - | - | - | 16,2 | 10,1 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |  | - |
| Кол-во дней в периоде | дн. | 92 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 |  | 3 379 |
| Кол-во месяцев работы | мес. | - | - | - | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 75 |
| Объем предоставления услуг по направлению: | тыс. литро-дней | - | - | - | 1 482 | 3 670 | 2 882 | 2 890 | 2 882 | 2 882 | 2 882 |  | 19 570 |
| Услуги по реализация КПГ стороннего | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  | ИТОГО |
| Среднее кол-во заправок транспорта на АГНКС | шт. / час | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  | - |
| Средний объем 1 заправки транспорта | л | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |  | - |
| График работы Комплекса | час. / сут. | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |  | - |
| Доля КПГ стороннего в общем объеме реализации | % | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |  | - |
| Среднемесячная загрузка по реализации продукции | % от макс. (100%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 10,0% | 75,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |  | - |
| Кол-во дней в периоде | дн. | 92 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 |  | 3 379 |
| Кол-во месяцев работы | мес. | - | - | - | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 75 |
| Объем реализации продукции по направлению: | тыс. л | - | - | - | 79 | 2 365 | 3 154 | 3 162 | 3 154 | 3 154 | 3 154 |  | 18 221 |
| Реализация КПГ собственного | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  | ИТОГО |
| Среднее кол-во заправок транспорта на АГНКС | шт. / час | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  | - |
| Средний объем 1 заправки транспорта | л | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |  | - |
| График работы Комплекса | час. / сут. | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |  | - |
| Доля КПГ собственного в общем объеме реализации | % | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |  | - |
| Среднемесячная загрузка по реализации продукции | % от макс. (100%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 10,0% | 75,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |  | - |
| Кол-во дней в периоде | дн. | 92 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 |  | 3 379 |
| Кол-во месяцев работы | мес. | - | - | - | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 75 |
| Объем реализации продукции по направлению: | тыс. л | - | - | - | 79 | 2 365 | 3 154 | 3 162 | 3 154 | 3 154 | 3 154 |  | 18 221 |

    - Выручка Проекта

- Прогноз выручки Проекта, тыс. руб. без НДС

| Выручка проекта | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  | ИТОГО | ДОЛЯ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Складирование и хранение КПГ | - | - | - | 5 479 | 14 252 | 11 750 | 12 371 | 12 954 | 13 602 | 14 282 |  | 84 691 | 10,7% |
| Услуги по реализация КПГ стороннего | - | - | - | 133 | 4 312 | 6 236 | 6 746 | 7 219 | 7 704 | 8 178 |  | 40 528 | 5,1% |
| Реализация КПГ собственного | - | - | - | 2 238 | 70 359 | 101 988 | 110 583 | 118 631 | 126 921 | 135 058 |  | 665 778 | 84,2% |
| Общая выручка по проекту: | - | - | - | 7 850 | 88 923 | 119 974 | 129 700 | 138 804 | 148 227 | 157 519 |  | 790 997 | 100,0% |

| - Прогноз выручки Проекта, млн руб. без НДС | - Структура выручки Проекта, % |
| --- | --- |

    - Калькуляция операционных затрат

Объекты учета затрат:

1.	Основное производство:

1.1.	Производство и реализация КПГ;

1.2.	Складирование и хранение КПГ третьих лиц.

Расходы, связанные с операционной деятельностью Предприятия, представляют собой стоимостную оценку используемых в процессе производства и реализации продукции и предоставления услуг сырья, материалов, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов и других затрат.

По содержанию и назначению расходы в рамках Проекта группируются по экономическим элементам и калькуляционным статьям. Типовая номенклатура экономических элементов затрат:

- Расходы на оплату труда;

- Отчисления на социальные нужды;

- Сырье;

- Энергоресурсы (электроэнергия);

- Материальные расходы;

- Налоги и сборы, относимые на себестоимость продукции;

- Амортизация основных фондов;

- Прочие затраты.

- Номенклатура статей калькуляции затрат для Проекта

| Статьи затрат | Производство и реализация КПГ | Складирование и хранение КПГ третьих лиц | По способу отнесения на себестоимость продукции/услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| Оплата труда | + | + | Прямые |
| Отчисления на социальные нужды | + | + | Прямые |
| Природный газ для компримирования | + | – | Прямые |
| Э/э для работы компрессоров | + | + | Прямые |
| Э/э для работы прочего электрооборудования | + | + | Прямые |
| Материалы и инвентарь | + | + | Прямые |
| Расходы на ремонт и поддержку объектов ОС | + | + | Прямые |
| Прочие расходы и контракты | + | + | Прямые |
| Охрана труда | + | + | Прямые |
| Себестоимость операционных подразделений |  |  | - |
| Коммерческие расходы | + | + | Комплексные |
| Управленческие расходы | + | + | Комплексные |
| Полная себестоимость |  |  | - |

При прогнозе затрат были сделаны следующие допущения:

- расчет затрат производился в номинальном выражении с учетом инфляции;

- расчет затрат производился без НДС.

Оплата труда и страховые взносы

Более подробно – см. п. 5.2. «Организационная структура и ФОТ».

Оплата труда административного персонала учитывается в составе управленческих расходов.

Сырье

В качестве сырья для производства реализуемой в рамках Проекта продукции (КПГ ГОСТ 27577) выступает магистральный природный газ по ГОСТ 5542.

Затраты на природный газ отражаются по фактической себестоимости приобретения. Расчет для Камчатского края производится на базе оптовой цены на магистральный газ, тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям и платы за снабженческо-сбытовые услуги, которые в сумме составляют порядка 10,00 руб. за 1 м3 с НДС (20%) в 2022 г. В прогнозном периоде производилась ежегодная индексация цены на природный газ на соответствующий темп роста согласно данным МЭР РФ.

Потребность в сырье рассчитана с учетом прогнозных объемов реализации КПГ и свободных мощностей для складирования и хранения газа. Природный газ закупается в метрах кубических, при пересчете в единицу измерения готовой продукции (литры) использовался коэффициент пересчета 0,25 (0,25 м3 природного газа на 1 литр КПГ).

В составе расходов Проекта на сырье учитываются объемы природного газа, закупаемого для производства собственного КПГ.

Энергоресурсы

Затраты на электроэнергию отражаются по фактической себестоимости приобретения. Расчет производится на базе тарифа 7,00 руб. с НДС (20%) за 1 кВт*ч для Камчатского края в 2022 г. В прогнозном периоде производилась ежегодная индексация тарифа на соответствующий темп роста согласно данным МЭР РФ.

Расход электроэнергии в натуральных единицах производился в разрезе отдельных блоков электрооборудования Комплекса (компрессорные установки и прочее технологическое оборудование) с учетом особенностей технологического процесса.

Расход электроэнергии для работы компрессоров рассчитывался с учетом прогнозного графика производства КПГ из магистрального природного газа, производительности (785 м3 в час) и установленной электрической мощности одной компрессорной установки (200 кВт) на основании данных поставщика оборудования.

Расход электроэнергии для работы прочего технологического оборудования рассчитывался с учетом установленной электрической мощности оборудования (100 кВт), прогнозной максимальной среднемесячной загрузки и графика работы Комплекса.

- Прогнозная потребность в сырье по Проекту

| Закачка природного газа | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальные мощности для складирования и хранения КПГ | л | 69 600 | 69 600 | 69 600 | 69 600 | 69 600 | 69 600 | 69 600 | 69 600 | 69 600 | 69 600 |  | - |
| Свободные мощности для складирования и хранения КПГ | тыс. л / сут. | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 1,7 | 13,0 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |  | - |
| Расход природного газа на 1 л КПГ | м3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  | - |
| Кол-во дней в периоде | дн. | 92 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 |  | 3 379 |
| Кол-во месяцев работы | мес. | - | - | - | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 75 |
| Итого: | тыс. м3 | - | - | - | 566 | 1 096 | 1 543 | 1 581 | 1 577 | 1 577 | 1 577 |  | 9 516 |
| в том числе ПГ собственного | тыс. м3 | - | - | - | 424 | 548 | 772 | 791 | 788 | 788 | 788 |  | 4 900 |
| в том числе ПГ стороннего | тыс. м3 | - | - | - | 141 | 548 | 772 | 791 | 788 | 788 | 788 |  | 4 617 |
| - доля КПГ стороннего в общем объеме реализации | % | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |  | - |
| - среднемесячная загрузка по предоставлению услуг хранения | % от макс. (100%) | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | - |
| Реализация КПГ | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  | ИТОГО |
| Реализация КПГ собственного | тыс. л | - | - | - | 79 | 2 365 | 3 154 | 3 162 | 3 154 | 3 154 | 3 154 |  | 18 221 |
| Доля КПГ собственного в общем объеме реализации | % | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |  | - |
| Итого: | тыс. л | - | - | - | 159 | 4 730 | 6 307 | 6 324 | 6 307 | 6 307 | 6 307 |  | 36 443 |
| в том числе ПГ собственного | тыс. л | - | - | - | 79 | 2 365 | 3 154 | 3 162 | 3 154 | 3 154 | 3 154 |  | 18 221 |
| в том числе ПГ стороннего | тыс. л | - | - | - | 79 | 2 365 | 3 154 | 3 162 | 3 154 | 3 154 | 3 154 |  | 18 221 |
| Балансы КПГ собственного | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  | ИТОГО |
| Остаток на начало периода | тыс. л | - | - | - | - | 1 618 | 1 444 | 1 377 | 1 377 | 1 377 | 1 377 |  | - |
| Производство (закачка) для складирования и хранения | тыс. л | - | - | - | 1 697 | 2 191 | 3 087 | 3 162 | 3 154 | 3 154 | 3 154 |  | 19 598 |
| Реализация КПГ | тыс. л | - | - | - | 79 | 2 365 | 3 154 | 3 162 | 3 154 | 3 154 | 3 154 |  | 18 221 |
| Остаток на конец периода | тыс. л | - | - | - | 1 618 | 1 444 | 1 377 | 1 377 | 1 377 | 1 377 | 1 377 |  | - |
| Балансы КПГ стороннего | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  | ИТОГО |
| Остаток на начало периода | тыс. л | - | - | - | - | 486 | 312 | 245 | 245 | 245 | 245 |  | - |
| Производство (закачка) для складирования и хранения | тыс. л | - | - | - | 566 | 2 191 | 3 087 | 3 162 | 3 154 | 3 154 | 3 154 |  | 18 467 |
| Реализация КПГ | тыс. л | - | - | - | 79 | 2 365 | 3 154 | 3 162 | 3 154 | 3 154 | 3 154 |  | 18 221 |
| Остаток на конец периода | тыс. л | - | - | - | 486 | 312 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |  | - |

- Прогнозная потребность в электроэнергии по Проекту

| Э/э для работы компрессоров | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем закачки ПГ | тыс. м3 | - | - | - | 566 | 1 096 | 1 543 | 1 581 | 1 577 | 1 577 | 1 577 |  | - |
| Производительность 1 компрессорной установки | м3 / час | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 |  | - |
| Установленная мощность 1 компрессора | кВт | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | - |
| Итого: | МВт*ч | - | - | - | 144 | 279 | 393 | 403 | 402 | 402 | 402 |  | 2 424 |
| Э/э для работы прочего электрооборудования | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  | ИТОГО |
| Установленная мощность прочего электрооборудования | кВт | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | - |
| Max среднемесячная загрузка Комплекса | % от макс. (100%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 50,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |  | - |
| График работы Комплекса | час. / сут. | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |  | - |
| Кол-во дней в периоде | дн. | 92 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 |  | 3 379 |
| Кол-во месяцев работы | мес. | - | - | - | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 75 |
| Итого: | МВт*ч | - | - | - | 110 | 876 | 876 | 878 | 876 | 876 | 876 |  | 5 369 |

Материалы и инвентарь

Затраты на материалы и инвентарь отражаются по фактической себестоимости приобретения и приняты к учету в размере 0,5% от общей выручки Проекта.

Обслуживание и ремонт объектов ОС

Затраты на обслуживание и ремонт объектов ОС отражаются по фактической себестоимости приобретения запчастей и материалов для ремонта объектов и технологического оборудования (в т. ч. с привлечением подрядных организаций) в размере 1,0% от первоначальной стоимости ОС в год с учетом ежегодной индексации на темп внутренней инфляции.

Прочие расходы и контракты

Прочие расходы и контракты приняты в расчетах в размере 2,0% от общих затрат на производство.

Охрана труда

Статья включает в себя затраты на мероприятия по улучшению условий и охраны труда в размере не менее 0,2% от всех производственных затрат.

Амортизация ОС

Статья «Амортизация основных средств» учитывает амортизационные отчисления на полное восстановление оборудования, зданий и сооружений в составе объектов. Более подробно – см. п. 6.2.1. «Капитальные затраты и амортизация».

Коммерческие расходы

В состав коммерческих расходов включены расходы на маркетинг и рекламу в размере 1,0% от общей выручки Проекта.

Управленческие расходы

Объем управленческих расходов принят в расчетах в размере:

- Страхование имущества – 0,15% от балансовой стоимости имущества в год;

- Бухгалтерские услуги – 15 тыс. руб. с НДС (20%) в месяц;

- Юридические услуги – 10 тыс. руб. с НДС (20%) в месяц;

- Консультационные услуги – 5 тыс. руб. с НДС (20%) в месяц;

- Почтовые расходы – 5 тыс. руб. с НДС (20%) в месяц;

- Расходы на связь (телефон, интернет) – 10 тыс. руб. с НДС (20%) в месяц;

- Канцелярские расходы – 10 тыс. руб. с НДС (20%) в месяц;

- Расходы на обучение персонала – 15 тыс. руб. с НДС (20%) в месяц;

- Расходы на IT – 20 тыс. руб. с НДС (20%) в месяц;

- Прочие расходы – 20 тыс. руб. с НДС (20%) в месяц;

- Аренда земельных участков – 6 467,15 руб. с НДС (20%) в год.

Стоимость аренды земельного участка принята к учету в размере 0,5% от кадастровой стоимости на период с 1-го по 3-й год реализации Проекта, 2,5% – на период с 4-го по 6-й год, далее – 5,0% от кадастровой стоимости в год.

В прогнозном периоде указанные затраты индексировались на прогнозный темп инфляции в РФ по данным МЭР РФ.

- Калькуляция операционных затрат по Проекту, тыс. руб. без НДС

| КОМПЛЕКС | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оплата труда | - | - | - | 2 428 | 10 385 | 11 075 | 11 782 | 12 500 | 13 229 | 13 963 |  | 75 361 |
| Отчисления на социальные нужды | - | - | - | 739 | 3 068 | 3 164 | 3 279 | 3 416 | 3 483 | 3 642 |  | 20 791 |
| Природный газ для компримирования | - | - | - | 181 | 5 466 | 7 506 | 7 752 | 7 964 | 8 202 | 8 449 |  | 45 520 |
| Э/э для работы компрессоров | - | - | - | 919 | 1 808 | 2 621 | 2 765 | 2 841 | 2 926 | 3 013 |  | 16 893 |
| Э/э для работы прочего электрооборудования | - | - | - | 704 | 5 668 | 5 838 | 6 030 | 6 194 | 6 380 | 6 571 |  | 37 385 |
| Материалы и инвентарь | - | - | - | 39 | 445 | 600 | 648 | 694 | 741 | 788 |  | 3 955 |
| Расходы на ремонт и поддержку объектов ОС | - | - | - | 325 | 1 342 | 1 409 | 1 480 | 1 554 | 1 631 | 1 713 |  | 9 454 |
| Прочие расходы и контракты | - | - | - | 107 | 564 | 644 | 675 | 703 | 732 | 763 |  | 4 187 |
| Охрана труда | - | - | - | 11 | 57 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |  | 427 |
| Производственная себестоимость: | - | - | - | 5 453 | 28 803 | 32 925 | 34 479 | 35 937 | 37 398 | 38 979 |  | 213 975 |
| Коммерческие расходы | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  | ИТОГО |
| Маркетинговые и рекламные расходы | - | - | - | 78 | 889 | 1 200 | 1 297 | 1 388 | 1 482 | 1 575 |  | 7 910 |
| Итого: | - | - | - | 78 | 889 | 1 200 | 1 297 | 1 388 | 1 482 | 1 575 |  | 7 910 |
| Управленческие расходы | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  | ИТОГО |
| Оплата труда | - | - | - | 2 266 | 6 682 | 7 127 | 7 581 | 8 044 | 8 512 | 8 985 |  | 49 197 |
| Отчисления на социальные нужды | - | - | - | 680 | 1 601 | 1 701 | 1 761 | 1 827 | 1 878 | 1 943 |  | 11 392 |
| Страхование имущества | - | - | - | 193 | 191 | 187 | 183 | 177 | 171 | 164 |  | 1 266 |
| Бухгалтерские услуги | - | - | - | 81 | 201 | 211 | 222 | 233 | 245 | 257 |  | 1 450 |
| Юридические услуги | - | - | - | 54 | 134 | 141 | 148 | 155 | 163 | 171 |  | 967 |
| Консультационные услуги | - | - | - | 27 | 67 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |  | 483 |
| Почтовые расходы | - | - | - | 27 | 67 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |  | 483 |
| Расходы на телефон, факс, интернет | - | - | - | 54 | 134 | 141 | 148 | 155 | 163 | 171 |  | 967 |
| Канцелярские расходы | - | - | - | 54 | 134 | 141 | 148 | 155 | 163 | 171 |  | 967 |
| Обучение персонала | - | - | - | 81 | 201 | 211 | 222 | 233 | 245 | 257 |  | 1 450 |
| Расходы на IT | - | - | - | 108 | 268 | 282 | 296 | 311 | 326 | 343 |  | 1 934 |
| Прочие административные расходы | - | - | - | 108 | 268 | 282 | 296 | 311 | 326 | 343 |  | 1 934 |
| Аренда земли - 41:01:0010101:423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 6 |
| Аренда земли - 41:01:0010101:419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 11 |
| Аренда земли - 41:01:0010101:422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 10 |
| Итого: | 0 | 1 | 1 | 3 735 | 9 953 | 10 568 | 11 156 | 11 763 | 12 362 | 12 982 |  | 72 519 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: | 0 | 1 | 1 | 9 266 | 39 645 | 44 692 | 46 932 | 49 088 | 51 242 | 53 536 |  | 294 403 |

- Калькуляция себестоимости продукции и услуг по Проекту, тыс. руб. без НДС

| Группировка затрат по экономическим элементам | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оплата труда | - | - | - | 4 694 | 17 067 | 18 202 | 19 363 | 20 544 | 21 741 | 22 948 |  | 124 559 |
| Отчисления на социальные нужды | - | - | - | 1 419 | 4 669 | 4 865 | 5 039 | 5 243 | 5 361 | 5 586 |  | 32 183 |
| Сырье | - | - | - | 181 | 5 466 | 7 506 | 7 752 | 7 964 | 8 202 | 8 449 |  | 45 520 |
| Энергоресурсы | - | - | - | 1 623 | 7 477 | 8 460 | 8 795 | 9 034 | 9 305 | 9 585 |  | 54 278 |
| Материальные расходы | - | - | - | 93 | 579 | 741 | 796 | 849 | 904 | 959 |  | 4 922 |
| Налоги и сборы | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |  | 27 |
| Прочие | - | - | - | 1 255 | 4 385 | 4 915 | 5 183 | 5 448 | 5 723 | 6 005 |  | 32 914 |
| Итого по проекту: | 0 | 1 | 1 | 9 266 | 39 645 | 44 692 | 46 932 | 49 088 | 51 242 | 53 536 |  | 294 403 |
| Доля затрат, % | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  | ИТОГО |
| Оплата труда | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 50,7% | 43,0% | 40,7% | 41,3% | 41,9% | 42,4% | 42,9% |  | 42,3% |
| Отчисления на социальные нужды | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 15,3% | 11,8% | 10,9% | 10,7% | 10,7% | 10,5% | 10,4% |  | 10,9% |
| Сырье | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2,0% | 13,8% | 16,8% | 16,5% | 16,2% | 16,0% | 15,8% |  | 15,5% |
| Энергоресурсы | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 17,5% | 18,9% | 18,9% | 18,7% | 18,4% | 18,2% | 17,9% |  | 18,4% |
| Материальные расходы | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 1,0% | 1,5% | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 1,8% | 1,8% |  | 1,7% |
| Налоги и сборы | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |  | 0,0% |
| Прочие | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 13,5% | 11,1% | 11,0% | 11,0% | 11,1% | 11,2% | 11,2% |  | 11,2% |
| Итого по проекту: | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |  | 100,0% |

    - Собственный оборотный капитал (СОК)

Изменение собственного оборотного капитала (СОК) отражает временное несовпадение притока и оттока денежных средств.

Расчет изменения СОК осуществлялся следующим образом:

- Расчет оборотного капитала;

- Расчет потребности в собственном оборотном капитале;

- Расчет изменения собственного оборотного капитала.

Расчет оборотного капитала производился прямым методом. Оборотный капитал представляет собой сумму денежных средств, авансированных в следующие статьи баланса на отдельно взятый период времени:

- Материалы;

- Готовая продукция;

- Расходы будущих периодов;

- Дебиторская задолженность (ДЗ);

- Кредиторская задолженность (КЗ).

Стоимость материальных запасов рассчитывается на базе фактических затрат на их приобретение.

Стоимость материалов учитывает себестоимость приобретения расходных материалов, инвентаря и других материалов.

Стоимость запасов готовой продукции учитывает себестоимость приобретения магистрального природного газа с учетом фактических остатков собственного комримированного (сжатого) природного газа на конец периода.

Расходы будущих периодов отсутствуют в расчетах оборотного капитала.

В общем виде модель расчета оборотного капитала имеет вид:

Оборотный капитал=(Норматив запасов ×Затраты в периоде)+(Норматив ДЗ×Выручка в периоде)-(Норматив КЗ×Затраты в периоде)

Потребность в СОК рассчитывается как разница между оборотным капиталом и кредиторской задолженностью.

Изменение СОК рассчитывается как разница между потребностью на конец периода и потребностью на начало периода.

- Норматив СОК, дней

| Норматив СОК (дней) | Дней |
| --- | --- |
| Сырье и материалы | - |
| - Газ природный для компримирования | - |
| - Материалы | 30 |
| Готовая продукция | - |
| - КПГ ГОСТ 27577 | - |
| Дебиторская задолженность | - |
| - Складирование и хранение КПГ | 30 |
| - Услуги по реализация КПГ стороннего | 30 |
| - Реализация КПГ собственного | - |
| Кредиторская задолженность | - |
| - Расчеты с персоналом | 15 |
| - Сырье | 15 |
| - Энергоресурсы | 30 |
| - Материалы | 15 |
| - Товары для перепродажи | - |
| - Прочее | 30 |
| - Налоги и сборы | 30 |

- Прогноз потребности в СОК (на конец периода), тыс. руб.

| Собственный оборотный капитал | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запасы | - | - | - | 3 706 | 3 434 | 3 387 | 3 492 | 3 599 | 3 709 | 3 823 |
| - Сырье и материалы, в т.ч.: | - | - | - | 23 | 49 | 62 | 67 | 71 | 76 | 80 |
| - Газ природный для компримирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Материалы | - | - | - | 23 | 49 | 62 | 67 | 71 | 76 | 80 |
| - Готовая продукция и товары для перепродажи, в т.ч.: | - | - | - | 3 683 | 3 385 | 3 325 | 3 425 | 3 527 | 3 633 | 3 742 |
| - КПГ ГОСТ 27577 | - | - | - | 3 683 | 3 385 | 3 325 | 3 425 | 3 527 | 3 633 | 3 742 |
| Дебиторская задолженность | - | - | - | 1 782 | 1 526 | 1 478 | 1 567 | 1 658 | 1 751 | 1 846 |
| - Складирование и хранение КПГ | - | - | - | 1 739 | 1 171 | 966 | 1 014 | 1 065 | 1 118 | 1 174 |
| - Услуги по реализация КПГ стороннего | - | - | - | 43 | 354 | 513 | 553 | 593 | 633 | 672 |
| - Реализация КПГ собственного | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | - | - | - | 1 398 | 9 757 | 17 276 | 18 980 | 20 567 | 22 231 | 23 842 |
| - Расчеты с персоналом | - | - | - | 838 | 844 | 861 | 916 | 956 | 1 011 | 1 068 |
| - Сырье | - | - | - | 29,5 | 227,9 | 313,0 | 322,4 | 332,1 | 342,0 | 352,3 |
| - Энергоресурсы | - | - | - | 250,5 | 635,3 | 710,2 | 731,5 | 753,4 | 776,0 | 799,3 |
| - Материалы | - | - | - | 11,6 | 24,4 | 31,2 | 33,5 | 35,7 | 38,0 | 40,2 |
| - Прочее | - | - | - | 268 | 348 | 391 | 413 | 435 | 458 | 481 |
| - Налоги и сборы | - | - | - | - | 7 677 | 14 970 | 16 564 | 18 055 | 19 606 | 21 101 |
| Потребность в СОК | - | - | - | 4 090 | (4 797) | (12 410) | (13 921) | (15 310) | (16 771) | (18 173) |
| Изменение СОК | - | - | - | 4 090 | (8 887) | (7 613) | (1 511) | (1 388) | (1 461) | (1 403) |

  - Прогнозный отчет о прибылях и убытках

- Прогнозный отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.

| Отчет о прибылях и убытках | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка | - | - | - | 7 850 | 88 923 | 119 974 | 129 700 | 138 804 | 148 227 | 157 519 |  | 790 997 |
| - Себестоимость | - | - | - | (5 453) | (28 803) | (32 925) | (34 479) | (35 937) | (37 398) | (38 979) |  | (213 975) |
| Валовая прибыль (убыток) | - | - | - | 2 397 | 60 120 | 87 049 | 95 221 | 102 867 | 110 829 | 118 540 |  | 577 022 |
| - Коммерческие расходы | - | - | - | (78) | (889) | (1 200) | (1 297) | (1 388) | (1 482) | (1 575) |  | (7 910) |
| - Управленческие расходы | (0) | (1) | (1) | (3 735) | (9 953) | (10 568) | (11 156) | (11 763) | (12 362) | (12 982) |  | (72 519) |
| Прибыль (убыток) от продаж | (0) | (1) | (1) | (1 416) | 49 278 | 75 281 | 82 768 | 89 716 | 96 985 | 103 983 |  | 496 594 |
| Прибыль от продаж / Выручка, % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -18,0% | 55,4% | 62,7% | 63,8% | 64,6% | 65,4% | 66,0% |  | 62,8% |
| - Прочие расходы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| - Амортизация | - | - | - | (1 526) | (6 106) | (6 106) | (6 106) | (6 106) | (6 106) | (6 106) |  | (38 160) |
| - Прочие доходы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| - Проценты к получению | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| - Проценты к уплате | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| - Налог на имущество | - | - | - | (44) | (518) | (497) | (476) | (455) | (433) | (412) |  | (2 835) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | (0) | (1) | (1) | (2 987) | 42 654 | 68 679 | 76 187 | 83 156 | 90 446 | 97 465 |  | 455 598 |
| - Текущий налог на прибыль | - | - | - | - | (7 933) | (13 736) | (15 237) | (16 631) | (18 089) | (19 493) |  | (91 120) |
| Чистая прибыль (убыток) | (0) | (1) | (1) | (2 987) | 34 721 | 54 943 | 60 949 | 66 525 | 72 357 | 77 972 |  | 364 479 |
| Чистая прибыль / Выручка, % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -38,1% | 39,0% | 45,8% | 47,0% | 47,9% | 48,8% | 49,5% |  | 46,1% |
| EBITDA | (0) | (1) | (1) | (1 461) | 48 759 | 74 784 | 82 292 | 89 262 | 96 552 | 103 571 |  | 493 758 |
| EBITDA / Выручка, % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -18,6% | 54,8% | 62,3% | 63,4% | 64,3% | 65,1% | 65,8% |  | 62,4% |
| EBIT | (0) | (1) | (1) | (2 987) | 42 654 | 68 679 | 76 187 | 83 156 | 90 446 | 97 465 |  | 455 598 |
| EBIT / Выручка, % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -38,1% | 48,0% | 57,2% | 58,7% | 59,9% | 61,0% | 61,9% |  | 57,6% |

- Прогноз чистой прибыли (убытка) по Проекту, тыс. руб.

  - Прогнозный отчет о движении денежных средств

- Прогнозный отчет о движении денежных средств, тыс. руб.

| Денежный поток | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EBITDA | (0) | (1) | (1) | (1 461) | 48 759 | 74 784 | 82 292 | 89 262 | 96 552 | 103 571 |  | 493 758 |
| Налог на прибыль | - | - | - | - | (7 933) | (13 736) | (15 237) | (16 631) | (18 089) | (19 493) |  | (91 120) |
| Изменение СОК | - | - | - | (4 090) | 8 887 | 7 613 | 1 511 | 1 388 | 1 461 | 1 403 |  | 18 173 |
| Капитальные вложения (без НДС) | (500) | (61 132) | (25 097) | (13 271) | - | - | - | - | - | - |  | (100 000) |
| Полученный НДС от контрагентов | - | - | - | 1 570 | 17 785 | 23 995 | 25 940 | 27 761 | 29 645 | 31 504 |  | 158 199 |
| Уплаченный НДС контрагентам | (100) | (12 226) | (5 020) | (3 285) | (3 582) | (4 325) | (4 506) | (4 660) | (4 828) | (5 001) |  | (47 532) |
| Возврат НДС из бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Уплаченный НДС в бюджет | - | - | - | - | - | (14 812) | (21 434) | (23 101) | (24 817) | (26 503) |  | (110 667) |
| FCF до привлечения / погашения кредитов и займов | (600) | (73 359) | (30 117) | (20 536) | 63 916 | 73 520 | 68 566 | 74 019 | 79 924 | 85 480 |  | 320 812 |
| Привлечение кредитов и займов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Обслуживание долга по кредитам и займам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Погашение процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Погашение кредитов и займов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Целевое финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| FCFE | (600) | (73 359) | (30 117) | (20 536) | 63 916 | 73 520 | 68 566 | 74 019 | 79 924 | 85 480 |  | 320 812 |
| Денежные средства на начало периода | - | - | - | - | 626 | 64 542 | 138 062 | 206 628 | 280 647 | 360 571 |  |  |
| Средства учредителей | 600 | 73 359 | 30 117 | 21 163 | - | - | - | - | - | - |  | 125 239 |
| Денежные средства на конец периода | - | - | - | 626 | 64 542 | 138 062 | 206 628 | 280 647 | 360 571 | 446 051 |  |  |

- Остаток денежных средства на конец периода, тыс. руб.

  - Прогнозный баланс

- Прогнозный баланс Проекта, тыс. руб.

| Баланс | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Актив | 600 | 73 958 | 104 075 | 123 649 | 166 728 | 229 190 | 291 844 | 359 955 | 433 977 | 513 560 |
| Внеоборотные активы | - | 8 333 | 19 792 | 98 474 | 92 368 | 86 263 | 80 157 | 74 051 | 67 946 | 61 840 |
| - НМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Основные средства | - | - | - | 98 474 | 92 368 | 86 263 | 80 157 | 74 051 | 67 946 | 61 840 |
| - Незавершенное строительство | - | 8 333 | 19 792 | - | - | - | - | - | - | - |
| - Прочие внеоборотные активы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оборотные активы | 600 | 65 625 | 84 284 | 25 175 | 74 360 | 142 928 | 211 687 | 285 904 | 366 031 | 451 720 |
| - Запасы | - | - | - | 3 706 | 3 434 | 3 387 | 3 492 | 3 599 | 3 709 | 3 823 |
| - НДС по приобретенным ценностям | 100 | 12 327 | 17 346 | 19 061 | 4 858 | - | - | - | - | - |
| - Дебиторская задолженность | 500 | 53 299 | 66 938 | 1 782 | 1 526 | 1 478 | 1 567 | 1 658 | 1 751 | 1 846 |
| - Денежные средства | - | - | - | 626 | 64 542 | 138 062 | 206 628 | 280 647 | 360 571 | 446 051 |
| Пассив | 600 | 73 958 | 104 075 | 123 649 | 166 728 | 229 190 | 291 844 | 359 955 | 433 977 | 513 560 |
| Собственный капитал | 600 | 73 958 | 104 075 | 122 251 | 156 971 | 211 915 | 272 864 | 339 389 | 411 746 | 489 718 |
| - Уставный капитал | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - Добавочный капитал | 590 | 73 949 | 104 066 | 125 229 | 125 229 | 125 229 | 125 229 | 125 229 | 125 229 | 125 229 |
| - Целевое финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Нераспределенная прибыль/убыток | (0) | (1) | (1) | (2 988) | 31 732 | 86 675 | 147 625 | 214 150 | 286 507 | 364 479 |
| Обязательства | - | - | - | 1 398 | 9 757 | 17 276 | 18 980 | 20 567 | 22 231 | 23 842 |
| - Займы и кредиты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Кредиторская задолженность | - | - | - | 1 398 | 9 757 | 17 276 | 18 980 | 20 567 | 22 231 | 23 842 |

  - Бюджет налоговых платежей

- Прогноз НДС, тыс. руб.

| Полученный НДС от контрагентов | Ставка | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продукция / Услуги | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Продукция / Услуги | 20% | - | - | - | 1 570 | 17 785 | 23 995 | 25 940 | 27 761 | 29 645 | 31 504 |
| Итого: | - | - | - | - | 1 570 | 17 785 | 23 995 | 25 940 | 27 761 | 29 645 | 31 504 |
| Уплаченный НДС контрагентам | Ставка | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Капитальные вложения | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения | 20% | 100 | 12 226 | 5 019 | 2 654 | - | - | - | - | - | - |
| Операционные затраты | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Операционные затраты | 20% | 0 | 0 | 0 | 631 | 3 582 | 4 325 | 4 506 | 4 660 | 4 828 | 5 001 |
| Итого: | - | 100 | 12 226 | 5 020 | 3 285 | 3 582 | 4 325 | 4 506 | 4 660 | 4 828 | 5 001 |
| Уплаченный НДС в бюджет |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Остаток на начало НДС к возмещению |  | - | 100 | 12 327 | 17 346 | 19 061 | 4 858 | - | - | - | - |
| Уплаченный НДС |  | 100 | 12 226 | 5 020 | 3 285 | 3 582 | 4 325 | 4 506 | 4 660 | 4 828 | 5 001 |
| Полученный НДС |  | - | - | - | (1 570) | (17 785) | (23 995) | (25 940) | (27 761) | (29 645) | (31 504) |
| Возврат НДС из бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Остаток на конец НДС к возмещению |  | 100 | 12 327 | 17 346 | 19 061 | 4 858 | - | - | - | - | - |
| Итого налоговых отчислений: |  | - | - | - | - | - | (14 812) | (21 434) | (23 101) | (24 817) | (26 503) |

- Прогноз налога на прибыль, тыс. руб.

| Налог на прибыль | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ставка налога в федеральный бюджет | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
| Ставка налога в региональный бюджет | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 18,0% | 18,0% | 18,0% | 18,0% | 18,0% | 18,0% | 18,0% |
| Налоговая база | (0) | (1) | (1) | (2 987) | 42 654 | 68 679 | 76 187 | 83 156 | 90 446 | 97 465 |
| Итого налоговых отчислений: | - | - | - | - | 7 933 | 13 736 | 15 237 | 16 631 | 18 089 | 19 493 |

- Прогноз налога на имущество, тыс. руб.

| Налог на имущество | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ставка налога | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,2% |
| Средняя стоимость ОС | - | - | - | 2 007 | 23 563 | 22 596 | 21 629 | 20 663 | 19 696 | 18 729 |
| Итого налоговых отчислений: | - | - | - | 44 | 518 | 497 | 476 | 455 | 433 | 412 |

- Прогноз НДФЛ, тыс. руб.

| НДФЛ | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ставка налога | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% |
| Налогооблагаемая база | - | - | - | 4 694 | 17 067 | 18 202 | 19 363 | 20 544 | 21 741 | 22 948 |
| Итого налоговых отчислений: | - | - | - | 610 | 2 219 | 2 366 | 2 517 | 2 671 | 2 826 | 2 983 |

- Распределение налогов и неналоговых платежей по бюджетам разных уровней, тыс. руб.

| Распределение налогов и неналоговых поступлений | Налог | Сумма | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | НДС | 110 667 | - | - | - | - | - | 14 812 | 21 434 | 23 101 | 24 817 | 26 503 |
| Федеральный бюджет | Налог на прибыль | 9 112 | - | - | - | - | 793 | 1 374 | 1 524 | 1 663 | 1 809 | 1 949 |
| Региональный бюджет | Налог на прибыль | 82 008 | - | - | - | - | 7 140 | 12 362 | 13 714 | 14 968 | 16 280 | 17 544 |
| Региональный бюджет | Налог на имущество | 2 835 | - | - | - | 44 | 518 | 497 | 476 | 455 | 433 | 412 |
| Региональный бюджет | НДФЛ | 13 764 | - | - | - | 519 | 1 886 | 2 011 | 2 140 | 2 270 | 2 402 | 2 536 |
| Местный бюджет | НДФЛ | 2 429 | - | - | - | 92 | 333 | 355 | 378 | 401 | 424 | 447 |
| Местный бюджет | Аренда земли | 33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Итого: | - | 220 847 | 0 | 1 | 1 | 2 075 | 15 343 | 36 279 | 44 708 | 48 107 | 51 534 | 54 984 |
| Распределение налогов и неналоговых поступлений |  | Сумма | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Федеральный бюджет |  | 119 779 | - | - | - | - | 793 | 16 185 | 22 958 | 24 764 | 26 626 | 28 453 |
| Региональный бюджет |  | 98 607 | - | - | - | 563 | 9 544 | 14 871 | 16 329 | 17 693 | 19 116 | 20 492 |
| Местный бюджет |  | 2 462 | 0 | 1 | 1 | 93 | 336 | 358 | 382 | 407 | 430 | 454 |
| Итого: |  | 220 847 | 0 | 1 | 1 | 2 075 | 15 343 | 36 279 | 44 708 | 48 107 | 51 534 | 54 984 |

- Расчет дисконтированного бюджетного эффекта (накопленным итогом)

| Расчет дисконтированного бюджетного эффекта | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма налоговых выплат (+) | тыс. руб. | 0 | 1 | 1 | 657 | 11 331 | 42 745 | 82 413 | 125 277 | 171 449 | 220 847 |
| Целевое финансирование (-) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Субсидии (-) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Налоговые льготы (-) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разница между бюджетными доходами и расходами | тыс. руб. | 0 | 1 | 1 | 657 | 11 331 | 42 745 | 82 413 | 125 277 | 171 449 | 220 847 |
| Ставка дисконтирования | % | 25,2% | 25,2% | 25,2% | 25,2% | 23,5% | 23,4% | 23,4% | 23,4% | 23,4% | 23,4% |
| Фактор текущей стоимости | коэф-т | 0,95 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Накопленный фактор текущей стоимости | коэф-т | 0,97 | 0,85 | 0,68 | 0,54 | 0,43 | 0,35 | 0,29 | 0,23 | 0,19 | 0,15 |
| Бюджетная эффективность | тыс. руб. | 0 | 1 | 1 | 355 | 4 917 | 15 029 | 23 489 | 28 945 | 32 111 | 33 530 |

- ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

  - Оценка экономической эффективности Проекта

Для расчета показателей эффективности Проекта был построен денежный поток на инвестированный капитал, при этом ставка дисконтирования рассчитана по модели средневзвешенной стоимости капитала (WACC). Значение ставки дисконтирования является переменным и изменяется в зависимости от структуры капитала и расчетной ставки налога на прибыль. Значение ставки дисконтирования в течение периода прогнозирования находится в диапазоне от 23,4% до 25,2%. Методология расчета ставки дисконтирования приведена в Приложении 1.

С точки зрения компании в целом (анализ для менеджмента, учитывающего интересы всех инвесторов Проекта) показатели экономической эффективности, рассчитанные на основе анализа свободного денежного потока для компании, включающего в себя операционный денежный поток (за исключением процентных платежей) и инвестиционный денежный поток, свидетельствуют о целесообразности вложений в Проект, что подтверждается их значениями и графиком окупаемости, которые приведены ниже.

- Показатели эффективности Проекта

| Показатели эффективности проекта | Значение |
| --- | --- |
| NPV (тыс. руб.) | 24 184 |
| IRR (%) | 30,6% |
| PI | 1,26 |
| PBP (лет) | 5,1 |
| DPBP (лет) | 7,5 |

Проект, таким образом, является окупаемым, что подтверждается значением NPV>0 (это свидетельствует о том, что Проект обеспечивает возврат всех вложенных средств инвесторов с требуемой ставкой доходности в размере WACC и генерирует дополнительный доход в размере значения NPV), а также значением IRR, превышающем ставку дисконтирования (таким образом, процентная доходность Проекта превышает стоимость вложенного капитала).

- Расчет дисконтированного денежного потока, тыс. руб.

| Расчет текущей стоимости денежного потока | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FCFF | (600) | (73 359) | (30 117) | (20 536) | 63 916 | 73 520 | 68 566 | 74 019 | 79 924 | 85 480 |
| Ставка дисконтирования | 25,2% | 25,2% | 25,2% | 25,2% | 23,5% | 23,4% | 23,4% | 23,4% | 23,4% | 23,4% |
| Фактор текущей стоимости | 0,95 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Накопленный фактор текущей стоимости | 0,97 | 0,85 | 0,68 | 0,54 | 0,43 | 0,35 | 0,29 | 0,23 | 0,19 | 0,15 |
| DFCF | (584) | (61 995) | (20 336) | (11 079) | 27 737 | 25 849 | 19 543 | 17 102 | 14 969 | 12 978 |
| DFCF накопленный | (584) | (62 579) | (82 915) | (93 994) | (66 257) | (40 408) | (20 865) | (3 763) | 11 206 | 24 184 |

- DFCF накопленным итогом, тыс. руб.

- Финансовая состоятельность Проекта

| Показатели финансовой устойчивости | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Покрытие процентных выплат (EBIT interest coverage) | разы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| CFADS | тыс. руб. | - | - | - | 626 | 63 916 | 73 520 | 68 566 | 74 019 | 79 924 | 85 480 |
| Расходы по обслуживанию долга | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LLCR | разы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| DSCR | разы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Долг/Собственный капитал | разы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Долг/EBITDA | разы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Долг/CFADS | разы | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели ликвидности | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Коэффициент текущей ликвидности | разы | н/д | н/д | н/д | 18,0 | 7,6 | 8,3 | 11,2 | 13,9 | 16,5 | 18,9 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | разы | н/д | н/д | н/д | 15,4 | 7,3 | 8,1 | 11,0 | 13,7 | 16,3 | 18,8 |
| Ликвидные (быстрореализуемые) активы | тыс. руб. | 500 | 53 299 | 66 938 | 2 408 | 66 068 | 139 540 | 208 195 | 282 305 | 362 322 | 447 897 |
| Прочие финансовые показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Рентабельность активов (ROA) | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -2,4% | 20,8% | 24,0% | 20,9% | 18,5% | 16,7% | 15,2% |
| Рентабельность по чистой прибыли (Net profit margin) | % | н/д | н/д | н/д | -38,1% | 39,0% | 45,8% | 47,0% | 47,9% | 48,8% | 49,5% |
| Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin) | % | н/д | н/д | н/д | -18,6% | 54,8% | 62,3% | 63,4% | 64,3% | 65,1% | 65,8% |
| Рентабельность по EBIT (EBIT margin) | % | н/д | н/д | н/д | -38,1% | 48,0% | 57,2% | 58,7% | 59,9% | 61,0% | 61,9% |
| Валовая рентабельность (GRM) | % | н/д | н/д | н/д | 30,5% | 67,6% | 72,6% | 73,4% | 74,1% | 74,8% | 75,3% |
| Рентабельность продаж (ROS) | % | н/д | н/д | н/д | -18,0% | 55,4% | 62,7% | 63,8% | 64,6% | 65,4% | 66,0% |
| Рентабельность собственного капитала (ROE) | % | 0% | 0% | 0% | -2% | 22% | 26% | 22% | 20% | 18% | 16% |
| Рентабельность инвестиций (ROCE) | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -2,4% | 27,2% | 32,4% | 27,9% | 24,5% | 22,0% | 19,9% |
| Период оборачиваемости запасов | дней | н/д | н/д | н/д | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 |
| Период оборачиваемости дебиторской задолженности | дней | н/д | н/д | н/д | 83 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Период оборачиваемости кредиторской задолженности | дней | - | - | - | 55 | 74 | 86 | 83 | 84 | 86 | 87 |
| Цикл обращения денежных средств | дней | - | - | - | 503 | 445 | 455 | 453 | 453 | 455 | 456 |

  - Уровень безубыточности

Точка безубыточности – минимальный уровень производства или другого вида экономической деятельности, при котором величина выручки от реализации произведенного продукта, услуг равна издержкам производства и обращения этого продукта. Чтобы получать прибыль, фирма, предприниматель должны производить количество продукта, иметь объем деятельности, превышающие величину, соответствующую точке безубыточности. Если же объем ниже соответствующего этой точке, деятельность становится убыточной.

В общем виде модель расчета точки безубыточности имеет вид:

Точка безубыточности (в ед. продукции)=Постоянные затраты / (Цена реализации 1 ед.  продукции)-Переменные затраты / Объем производства)

Для Проекта был проведен анализ безубыточности, который представлен в Таблицах 45 и 46.

- Расчет точки безубыточности

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Средняя величина переменных расходов, тыс. руб. / год | 10 794 |
| Средняя величина постоянных расходов, тыс. руб. / год | 22 746 |
| Средний объем реализации продукции (услуг), усл. ед. / год | 5 601 |
| Средняя цена реализации продукции (услуг), тыс. руб. / усл. ед. | 14,12 |
| Точка безубыточности, усл. ед. / год | 1 865 |
| Точка безубыточности, % | 33% |

- Расчет точки безубыточности, тыс. руб. / год

| Процент загрузки | 33% | 56% | 78% | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка | 26 340 | 43 927 | 61 513 | 79 100 |
| Переменные затраты | 3 594 | 5 994 | 8 394 | 10 794 |
| Постоянные затраты | 22 746 | 22 746 | 22 746 | 22 746 |
| Полные затраты | 26 340 | 28 740 | 31 140 | 33 540 |
| Прибыль / Убыток | - | 15 187 | 30 373 | 45 560 |

Таким образом, точка безубыточности по Проекту достигается при годовой загрузке около 33% и объеме нетто-выручки около 26,3 млн. руб. в год.

- Точка безубыточности по Проекту, тыс. руб.

- АНАЛИЗ ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ

  - Анализ чувствительности

Для учета возможного влияния факторов риска, относящихся к категории измеряемых, проведен количественный анализ их воздействия на Проект в форме анализа чувствительности. Поскольку направление воздействия нижеперечисленных факторов относится к области экономической эффективности, в качестве анализируемого результирующего параметра используется показатель чистой приведенной стоимости (NPV) Проекта для полных инвестиционных затрат как комплексный критерий, позволяющий найти «критические точки», в которых анализируемый Проект теряет свою целесообразность с точки зрения всех заинтересованных сторон. Кроме NPV для большей наглядности в качестве дополнительных результирующих параметров использованы внутренняя норма доходности проекта (IRR), простой (PBP) и дисконтированный (DPBP) сроки окупаемости проекта.

В рамках анализа чувствительности были выбраны только те параметры, которые оказывают существенное влияние на изменение ключевых показателей эффективности Проекта:

- Цены на продукцию/услуги;

- Объем продаж;

- Операционные затраты;

- Капвложения;

- Ставка дисконтирования.

- Анализ чувствительности по Проекту

| Цены на продукцию/услуги | Базовое значение | 85% | 90% | 95% | 100% | 105% | 110% | 115% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPV (тыс. руб.) | 24 184 | -2 156 | 6 627 | 15 406 | 24 184 | 32 960 | 41 735 | 50 509 |
| IRR (%) | 30,6% | 23,6% | 26,1% | 28,4% | 30,6% | 32,8% | 34,8% | 36,8% |
| PBP (лет) | 5,1 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 |
| DPBP (лет) | 7,5 | НЕТ | 8,7 | 8,0 | 7,5 | 7,1 | 6,8 | 6,5 |
| Объем продаж | Базовое значение | 79% | 86% | 93% | 100% | 107% | 114% | 121% |
| NPV (тыс. руб.) | 24 184 | -4 135 | 5 910 | 15 389 | 24 184 | 32 144 | 39 065 | 44 672 |
| IRR (%) | 30,6% | 23,0% | 25,9% | 28,4% | 30,6% | 32,6% | 34,2% | 35,5% |
| PBP (лет) | 5,1 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 |
| DPBP (лет) | 7,5 | НЕТ | 8,7 | 8,0 | 7,5 | 7,1 | 6,9 | 6,7 |
| Операционные затраты | Базовое значение | 64% | 76% | 88% | 100% | 112% | 124% | 136% |
| NPV (тыс. руб.) | 24 184 | 51 479 | 41 069 | 32 628 | 24 184 | 15 735 | 7 278 | -1 189 |
| IRR (%) | 30,6% | 36,7% | 34,7% | 32,7% | 30,6% | 28,5% | 26,2% | 23,9% |
| PBP (лет) | 5,1 | 4,7 | 4,8 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,4 | 5,6 |
| DPBP (лет) | 7,5 | 6,4 | 6,8 | 7,1 | 7,5 | 8,0 | 8,6 | НЕТ |
| Капвложения | Базовое значение | 70% | 80% | 90% | 100% | 110% | 120% | 130% |
| NPV (тыс. руб.) | 24 184 | 50 055 | 41 435 | 32 810 | 24 184 | 15 558 | 6 932 | -1 695 |
| IRR (%) | 30,6% | 40,9% | 36,9% | 33,5% | 30,6% | 28,1% | 25,8% | 23,8% |
| PBP (лет) | 5,1 | 4,6 | 4,8 | 4,9 | 5,1 | 5,2 | 5,4 | 5,5 |
| DPBP (лет) | 7,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,1 | 8,7 | НЕТ |
| Ставка дисконтирования | Базовое значение | 73% | 82% | 91% | 100% | 109% | 118% | 127% |
| NPV (тыс. руб.) | 24 184 | 61 968 | 47 475 | 34 980 | 24 184 | 14 838 | 6 731 | -310 |
| IRR (%) | 30,6% | 30,6% | 30,6% | 30,6% | 30,6% | 30,6% | 30,6% | 30,6% |
| PBP (лет) | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| DPBP (лет) | 7,5 | 6,5 | 6,8 | 7,1 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | НЕТ |

Запас прочности – критическая точка по NPV (0) для FCFF за счет изменения:

- Цены реализации – -13,8%;

- Объем продаж – -18,2%;

- Объем операционных затрат – +34,3%;

- Объем вложений в капитальные активы – +28,0%;

- Ставка дисконтирования – +26,6%.

В целом, проведенный анализ свидетельствует о том, что рассматриваемый Проект характеризуется наличием существенного запаса прочности по основным факторам риска.

  - Оценка проектных рисков

При формировании базового варианта прогнозного бюджета, заложенного в финансовую модель настоящего Проекта, использовалась максимально достоверная и полная информация, а также применялся принцип разумного консерватизма, предполагающий отсутствие необоснованно завышенных ожиданий в отношении прогнозов финансово-хозяйственной деятельности.

С учетом вышесказанного, сформирован прогнозный бюджет, обеспечивающий должный уровень экономической эффективности Проекта с точки зрения всех заинтересованных сторон, а также стабильную финансовую состоятельность на всем протяжении рассматриваемого горизонта планирования. Тем не менее, реальные результаты осуществления Проекта могут отличаться от запланированных в силу воздействия ряда факторов риска и неопределенности, которые и анализируются в настоящем разделе.

Под риском при реализации Проекта понимается вероятное событие, в результате которого субъект, принявший решение, теряет возможность достичь запланированных результатов проекта или его отдельных параметров, имеющих временную, количественную и стоимостную оценку. Риск характеризуется определенными источниками или причинами и имеет последствия, т.е. оказывает влияние на результаты проекта.

При реализации проекта по строительству и эксплуатации имущественного комплекса складирования и хранения ГМТ с АГНКС возможны риски по следующим направлениям:

- Качественный анализ рисков Проекта

| Наименование | Степень потенциального ущерба (в баллах) | Вероятность реализации (в баллах) | Ключевой риск для проекта | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Коммерческие риски |  |  |  |  |
| 1.1. Риски на инвестиционной стадии |  |  |  |  |
| Задержка в получении разрешительной документации | 1 | 2 | Нет | Незначительный риск. Увеличение сроков окупаемости |
| Задержка в подписании проектных контрактов | 1 | 2 | Нет | Незначительный риск. Увеличение сроков окупаемости |
| Ошибки в технической документации | 1 | 2 | Нет | Незначительный риск. Увеличение сроков окупаемости |
| Нарушение обязательств поставщиками и подрядчиками | 1 | 1 | Нет | Незначительный риск. Выбираются проверенные и зарекомендовавшие себя поставщики и подрядчики. |
| Низкое качество строительных работ | 1 | 1 | Нет | Незначительный риск. Выбираются проверенные и зарекомендовавшие себя поставщики и подрядчики. |
| Задержка в получении доступа к инфраструктуре | 2 | 1 | Да | Проект требует создание инфраструктуры с нуля. Основной риск в части сроков подключения к магистральному газопроводу. |
| Задержки сроков строительства объектов | 2 | 2 | Нет | Выбор профессиональных проектных организаций и подрядчиков |
| Рост цен и услуг по контрактам на строительство | 1 | 1 | Нет | Фиксированные цены |
| 1.2. Производственные (эксплуатационные) риски |  |  |  |  |
| Несвоевременная поставка сырья и материалов | 2 | 1 | Да | Риск компенсируется наличием мощностей для хранения готовой продукции. |
| Повышение тарифов на коммунальные ресурсы | 1 | 1 | Нет | Все расчеты по проекту выполнены с учетом инфляции. Риск в части роста тарифов на электроэнергию. |
| Техническая непригодность оборудования | 3 | 1 | Да | Выбор профессиональных поставщиков технологического оборудования. В рамках проекта будет закупаться новое оборудование с гарантийным сроком. |
| Нехватка квалифицированной рабочей силы | 1 | 1 | Нет | Подбор нового персонала начнется до ввода объекта в эксплуатацию. Потребуется подготовка обслуживающего персонала. |
| Ошибки при выборе технологии и проектировании | 1 | 2 | Нет | Опытный менеджмент |
| Отсутствие условий для эксплуатации (сезонность) | 1 | 0 | Нет | Круглогодичный режим работы |
| Ухудшение качества продукта ввиду нарушения технологического процесса | 2 | 1 | Да | Строгое соблюдение технологических норм. |
| Неблагоприятные экологические последствия | 3 | 1 | Да | Взрывоопасное сырье и готовая продукция. Возможность возникновения аварийных ситуаций. |
| 1.3. Рыночные (маркетинговые) риски |  |  |  |  |
| Усиление конкуренции на рынке | 0 | 0 | Нет | В среднесрочной перспективе появление на рынке региона аналогичных объектов не планируется |
| Неверно выбранная маркетинговая стратегия | 0 | 0 | Нет | Уменьшение цен и объемов реализации услуг могут привести к снижению рентабельности |
| Неправильный выбор места размещения объекта | 0 | 0 | Нет |  |
| Изменение потребительских предпочтений, снижение спроса на продукт | 1 | 0 | Нет |  |
| Риск разрыва отношений с основным покупателем | 3 | 2 | Да |  |
| Ошибки в оценке объема рынка | 1 | 1 | Нет |  |
| Появление продуктов-заменителей | 1 | 2 | Нет |  |
| Риски ресурсной базы (дефицит ключевого ресурса, рост цен) | 3 | 1 | Да | Риск в части поставок основного сырья – магистрального природного газа. |
| 1.4. Риски команды проекта |  |  |  |  |
| Низкое качество финансового контроля над денежными потоками | 1 | 0 | Нет | Современная система компьютерного учета |
| Низкое качество координации и организации проектных работ | 1 | 0 | Нет | Квалифицированная команда, имеющая опыт реализации инвестиционных проектов |
| 1.5. Риски недофинансирования |  |  |  |  |
| Невыполнение обязательств по финансированию участниками | 2 | 0 | Нет | Проект реализуется за счет вложения собственных ресурсов. |
| 2. Макроэкономические риски |  |  |  |  |
| Неблагоприятное изменение процентных ставок | 0 | 0 | Нет | Проект реализуется за счет вложения собственных ресурсов. |
| Неблагоприятное изменение обменных курсов | 1 | 2 | Нет | Проект в минимальной степени подвержен риску изменения валютных курсов. |
| Непредвиденное изменение темпов инфляции | 1 | 2 | Нет | Увеличение темпов инфляции снижает эффективность. |
| Неблагоприятное изменение налогового регулирования | 1 | 1 | Нет | Изменение регионального налогового законодательства. На федеральном уровне оказывается поддержка с целью развития рынка газомоторного топлива. |
| Общая экономическая нестабильность (экономический спад, банкротство контрагентов, рост безработицы и т.п.) | 1 | 1 | Нет | Отсутствие доступа к финансовым ресурсам, снижение покупательной способности, увеличение операционных издержек. |
| 3. Политические риски |  |  |  |  |
| Экспроприация | 3 | 0 | Нет | Данный риск маловероятен |
| Изменение условий валютного регулирования | 1 | 1 | Нет | Проект в минимальной степени подвержен риску изменения валютных курсов. |
| Изменение условий лицензирования | 0 | 0 | Нет | - |
| Введение ограничений на экспорт (импорт) | 0 | 0 | Нет | - |
| Предоставление непредвиденных преференций конкурентам | 1 | 1 | Нет | - |

Таким образом, ключевыми рисками проекта являются риски сырьевой базы (несвоевременная поставка сырья, рост цен на ключевой ресурс), а также риски возникновения аварийных ситуаций на объекте в процессе работы с газовой средой.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ

Для приведения будущих денежных потоков к текущей стоимости используется ставка дисконтирования.

Ставка дисконтирования – коэффициент, используемый для расчета текущей стоимости денежной суммы, получаемой или выплачиваемой в будущем. То есть ставка дисконтирования используется для определения суммы, которую заплатил бы инвестор сегодня за право получения ожидаемых в будущем поступлений.

В расчетах использовалась ставка дисконтирования для инвестированного капитала (средневзвешенная цена капитала на каждый период, WACC), которая определялась по следующей формуле:

, где:

- Ke – ставка дисконтирования (требуемая ставка доходности) для денежных потоков на собственный капитал (методика расчета представлена ниже);

- We – удельный вес акционерного капитала в инвестированном капитале в прогнозном периоде t;

- Kd – стоимость процентного долга компании;

- Wd – удельный вес процентного долга в инвестированном капитале в прогнозном периоде t;

- Т – ставка налога на прибыль.

Средневзвешенная стоимость капитала рассчитывалась отдельно на каждый год прогнозного периода с учетом изменения структуры капитала во времени на основе прогнозной финансовой отчетности компании.

Определение ставки доходности для собственного капитала

Ставка доходности для собственного капитала рассчитывалась с использованием модели оценки капитальных активов (САРМ). Уравнение модели выглядит следующим образом:

, где:

- Re – ставка дисконтирования для собственного капитала;

- Rf – норма дохода по безрисковым вложениям;

- (Rm – Rf) – премия за риск долгосрочного вложения в акции;

- Rm – среднерыночная норма доходности;

- Β – коэффициент бета.

- S1 – дополнительная норма дохода за риск инвестирования в конкретную компанию (несистематические риски);

- S2 – дополнительная норма дохода за риск инвестирования в малую компанию;

- С – дополнительная норма дохода, учитывающая страновой риск (используется, если в качестве безрисковой ставки применяется доходность государственных облигаций какой-либо страны с высоким инвестиционным рейтингом, например, США).

Приведение долларовой ставки дисконтирования к рублевой ставке

При построении денежных потоков, номинированных в российской валюте, возникает необходимость корректировки, рассчитанной для долларового потока ставки дисконтирования. Для этих целей используется соотношение между доходностями российских государственных долгосрочных обязательств, номинированных в рублях и долларах США, поскольку данные инструменты обладают одинаковой степенью риска (один эмитент) и отражают доходность в разных валютах. Пересчет производится по следующей формуле:

, где:

- RRUR – ставка дисконтирования, номинированная в рублях;

- RUSD – ставка дисконтирования, номинированная в долларах США;

- rRUR – доходность по рублевым государственным облигациям России;

- rUSD – доходность по еврооблигациям России, номинированным в долларах США.

Используя равенство:

, где:

- – прогнозный темп роста курса доллара США по отношению к рублю.

Получаем следующую формулу, на основании которой рассчитываем номинальную рублевую ставку дисконтирования:

.

Безрисковая ставка – Rf

Безрисковое вложение средств подразумевает то, что инвестор независимо от экономических, политических, социальных и иных изменений в стране получит на вложенный капитал именно тот доход, на который он рассчитывал в момент инвестирования средств. К таким вложениям относятся инвестиции в государственные долговые обязательства. В качестве безрисковой ставки, как правило, используется норма доходности по долгосрочным правительственным облигациям страны с высоким инвестиционным рейтингом со сроком погашения равным сроку жизни имущественного комплекса.

В целях настоящего Бизнес-плана в качестве безрисковой ставки принимается средняя доходность к погашению облигаций Казначейства США с 30-летним сроком погашения на 20.04.2022 г., которая, по данным Казначейства США, составила 2,90%.

Премия за страновой риск – С

Премия за страновой риск отражает дополнительный доход, который потребует инвестор за риск, связанный с вложениями в российские компании по сравнению с компаниями, функционирующими в США. Для количественного измерения российского странового риска используются данные о величине спрэда, обусловленного рисками странового дефолта (country default spread).

Премия за страновой риск соответствует кредитному рейтингу долговых инструментов РФ и рассчитывается на базе спрэда между доходностью государственных облигаций РФ (значение бескупонной доходности государственных облигаций со сроком погашения 30 лет, http://cbr.ru/hd_base/zcyc_params/) и 30-летних Казначейскими облигациями США. Значение спрэда на начало периода прогнозирования составило 7,11%.

Среднерыночная премия за риск акционерного капитала Rm - Rf

Премия за риск долгосрочного вложения в акции (Equity Risk Premium) определяется как превышение доходности фондового индекса над доходностью к погашению по безрисковым инструментам. В расчетах использовалась ставка за риск вложения в акции 6,42% для Российской Федерации по данным Damodaran.com (дата публикации – 05.01.2022 г.).

Коэффициент бета – β

В модели САРМ риск разделяется на две категории, систематический риск и несистематический риск. Систематический риск представляет собой риск, связанный с изменением ситуации на фондовых рынках в целом в связи с изменением таких макроэкономических и политических факторов, как процентные ставки, инфляция, изменение государственной политики и т.д. Данные факторы напрямую оказывают влияние на все компании, поскольку они затрагивают экономические и рыночные условия, в которых действуют все предприятия. Систематический риск учитывается в модели САРМ с помощью коэффициента «бета». Коэффициент «бета» отражает амплитуду колебаний цен на акции конкретной компании по сравнению с изменением цен на акции по всем компаниям на данном сегменте рынка.

Более высокая чувствительность к систематическому риску предполагает более высокую рыночную премию и наоборот. Компания, коэффициент бета, которой больше единицы, является более рисковой, чем «средняя» компания, в то время как значение бета ниже единицы указывает на меньший риск, чем на рынке в целом.

На первом этапе было определено значение коэффициента бета без учета долговой нагрузки, в качестве которого использовалось среднеотраслевое значение, рассчитанное по компаниям-аналогам в секторе Oil/Gas Distribution для развивающихся стран (Damodaran.com, дата публикации – 05.01.2022 г.).

На следующем этапе рассчитывается коэффициент бета с учетом соотношения долга и собственного капитала для инвестиционного проекта (Relevered beta) по следующей формуле:

, где:

- βRL – коэффициент бета с учетом долговой нагрузки оцениваемой компании;

- Т – предельная ставка налога на прибыль;

- D/E – коэффициент «стоимость заемного капитала/стоимость собственного капитала» для каждого периода. При определении D/E использовалась стоимость долга, определенная прямым счетом на основании прогноза привлечения и погашения кредитов и выплаты процентов, но не менее среднеотраслевого соотношения D/E по данным Damodaran.com для отрасли Oil/Gas Distribution в развивающихся странах (Damodaran.com, дата публикации – 05.01.2022 г.) – 81,49%.

Премия за малую капитализацию

Необходимость введения данной поправки обуславливается тем, что при вложениях в небольшие компании инвесторы требуют большую компенсацию за риск, нежели при вложении в крупные компании. Это связано, прежде всего, с такими преимуществами крупной компании, как относительно более легкий доступ к финансовым рынкам при необходимости привлечения дополнительных ресурсов, большая стабильность развития бизнеса по сравнению с малыми конкурентами и др.

Премия за риск инвестирования в компании с небольшой капитализацией определялась как превышение средней исторической доходности по инвестициям на фондовом рынке США (NYSE, AMEX, NASDAQ) над исторической доходностью по инвестициям в небольшие компании. В зависимости от рыночной капитализации выделяется 10 групп компаний, которым соответствуют определенные премии за размер.

Для целей расчета использовалось значение премии, соответствующее группе компаний со сверхнизкой капитализацией (3,99%).

- Расчет долгосрочной прибыли сверх CAPM для портфелей десятичных групп NYSE/AMEX/NASDAQ

| № п/п | Десятичные группы | Рыночная капитализация, минимальный размер (в млн. долл. США) | Рыночная капитализация, максимальный размер (в млн. долл. США) | Премия за размер (прибыль сверх САРМ), % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средняя капитализация 3 - 5 | 1 602,40 | 5 936,10 | 1,08 |
|  | Низкая капитализация 6 - 8 | 432,2 | 1 600,20 | 1,85 |
|  | Сверхнизкая капитализация 9 -10 | 1 | 431,3 | 3,99 |
| 1 | Максимальные значения | 14 692,00 | 329 725,30 | -0,37 |
| 2 |  | 5 975,80 | 14 691,70 | 0,74 |
| 3 |  | 3 428,60 | 5 936,10 | 0,85 |
| 4 |  | 2 386,90 | 3 414,60 | 1,15 |
| 5 |  | 1 602,40 | 2 384,00 | 1,69 |
| 6 |  | 1 063,30 | 1 600,20 | 1,73 |
| 7 |  | 685,1 | 1 063,30 | 1,73 |
| 8 |  | 432,2 | 684,79 | 2,49 |
| 9 |  | 214,2 | 431,3 | 2,85 |
| 10 | Минимальные значения | 1,0 | 214,1 | 6,28 |
| 10a |  | 123,5 | 214,1 | 4,45 |
|  | 10w | 169,7 | 214,1 | З,85 |
|  | 10X | 123,5 | 169,5 | 4,91 |
| 10b |  | 1,0 | 123,5 | 10,01 |
|  | 10y | 76,1 | 123,5 | 9,05 |
|  | 10Z | 1,0 | 76,1 | 12,06 |

Премия за несистематические риски

Премия за несистематические риски отражает специфические риски, связанные с инвестированием в компанию:

- Уровень отпускных цен;

- Зависимость от ключевых сотрудников;

- Корпоративное управление;

- Зависимость от ключевых потребителей;

- Зависимость от ключевых поставщиков;

- Наличие перспективы развития бизнеса;

- Состояние основных фондов.

В расчетах предполагалось, что все из перечисленных выше рисков уже были учтены в премии за малую капитализацию.

- Расчет ставки дисконтирования

| Обозначение | Элемент ставки дисконтирования | Ставка | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| Rf | Безрисковая ставка | 2,90% | Средняя доходность к погашению облигаций Казначейства США с 30-летним сроком погашения по данным Казначейства США (www.ustreas.gov). |
| (Rm – Rf) | Премия за вложение в акции | 6,42% | Премия за риск вложения в акции российских компаний. Источник: www.Damodaran.com. |
| U | Коэффициент бета без долговой нагрузки (Unlevered beta) | 0,76 | Компании-аналоги в секторе Oil/Gas Distribution в развивающихся странах (дата публикации – 05.01.2022 г.). Источник: www.Damodaran.com |
| RL | Коэффициент бета с долговой нагрузкой (Levered beta) | - |  |
| S1 | Премия за несистематические риски | 0% | Несистематические риски Проекта уже учтены в премии за малую капитализацию. |
| S2 | Премия за размер компании | 3,99% | Премия за вложение в компанию небольшого размера, рассчитанная Ibbotson Associates SBBI Valuation Yearbook. |
| С | Премия за страновой риск | 7,11% | Премия за вероятность дефолта (Default Spread) соответствует кредитному рейтингу долговых инструментов. Рассчитывается на базе спрэда между государственными облигациями РФ и Казначейскими облигациями США. Значение спрэда на начало периода 10,01% – 2,90% = 7,11% |
| Re USD | Ставка дисконтирования для собственного капитала (USD) |  |  |
| ΔK | Темп роста курса доллара (относительно рубля) | 1,90% | , где |
| Re RUR | Ставка дисконтирования для собственного капитала (RUR) | - |  |
| KD | Стоимость долга | 0,00% | Ставка заемного финансирования в рублях. |
| WACC | Ставка дисконтирования для инвестированного капитала (RUR) | - | , где We – доля собственного капитала, Wd – доля долга. |

__________________________

Т – ставка налога на прибыль (0-20%).

D/E – коэффициент «стоимость заемного капитала/стоимость собственного капитала» для каждого периода.

t – срок погашения финансовых инструментов.

r RUR – ставка доходности по рублевым инструментам.

r USD – ставка доходности по валютным инструментам.

# ДЛЯ ЗАМЕТОК

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

Период с начала реализации проекта до наступления момента, после которого доходы, генерируемые проектом, способны в полной мере финансировать операционные затраты, а также инвестиции в основной и оборотный капиталы.

С учетом двух компрессорных установок (по одной на две модульных АГНКС) с максимальной производительностью одного компрессора 570 м3 в час и среднем объеме одной заправки 60 м3 природного газа.

Начисленная заработная плата, руб. / мес. с учетом НДФЛ.

Начисленная заработная плата, руб. / мес. без учета НДФЛ («на руки»).

Средняя производительность (570-1000 м3 в час).

ГОСТ 5542; хранения нет, идет сразу на подработку до КПГ ГОСТ 27577.

По фактическим остаткам на конец периода.

НДС к уплате в бюджет рассчитывается как сальдо входящего и исходящего НДС с учетом налога, возмещаемого от капитальных вложений.

Эффективная ставка налога рассчитывается с учетом накопленного убытка прошлых лет.

Условные единицы – тыс. литро-дней и тыс. литров.

Примечание к таблице:

- 0 баллов – степень ущерба/вероятность реализации низкая;

- 1 балл – степень ущерба/вероятность реализации умеренная;

- 2 балла – степень ущерба/вероятность реализации средняя/определить затруднительно;

- 3 балла – степень ущерба/вероятность реализации высокая.